- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

- A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

- k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v podlimitním režimu s názvem

“Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“

(dále také jen „VZ“ nebo „veřejná zakázka“)

I.

# ZADAVATEL A KONTAKTNÍ OSOBA

Zadavatel:		městská část Praha 12

Sídlo:		Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČ: 		00231151

DIČ:		CZ00231151

Zastoupen:		Mgr. Janem Adamcem, starostou

Kontaktní osoby:

Mgr. Daniela Černá

e-mail: cerna.daniela@praha12.cz

Mgr. Pavel Ledvina

e-mail: ledvina.pavel@praha12.cz

Profil veřejného zadavatele:           E-ZAK dostupný na: https://zakazky.praha12.cz/

Veškeré žádosti o vysvětlení a případné další dotazy je nezbytné provést prostřednictvím profilu zadavatele a budou zodpovězeny kontaktními osobami viz výše.

# II.

# DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Tato zadávací dokumentace, včetně přiložených dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva a povinnosti, či další podmínky v této zadávací dokumentaci neupravené a neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními ZZVZ.

- Veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce, stavební práce jsou hlavním předmětem této veřejné zakázky, ačkoliv tato v sobě zahrnuje i dodávky. Veřejná zakázka je dle ustanovení § 26, ZZVZ, podlimitní, zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení, neboť předpokládaná hodnota stavebních prací nepřesahuje částku ve výši 50.000.000 Kč.

# III.

# PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11.500.000 Kč bez DPH.

- K zajištění splnění povinnosti účastníka není požadována jistota.

# IV.

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací včetně souvisejících dodávek. Jedná se o zejména zateplení pavilonů 1, 2 a 3 včetně výměny zbývajících dřevěných oken za plastová (pavilon 1) a hliníková (pavilon 3), výměnu dveří za hliníkové, rekonstrukce rampy u kuchyně včetně nového zastřešení, odstranění meziokenních vložek z materiálů s příměsí azbestu a dalších souvisejících prací dle zpracované projektové dokumentace. V objektu budou provedena opatření týkající se snížení energetické náročnosti budovy a celková renovace části objektu.

- Zadavatel upozorňuje, že předmětem veřejné zakázky je také likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, které obsahují azbest a které budou ze stavby odstraněny v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich bude dále postupováno dle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s další legislativou zabývající se problematikou azbestu. Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné respektovat povinnosti stanovené ustanoveními § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a dále provedení kontrolních měření v dotčených prostorách po dokončení likvidace materiálů s přítomností azbestu (dále jen „dílo“).

- Zhotovení stavby bude provedeno na základě a v souladu s projektovou dokumentací generálního projektanta Ing. arch. Jana Mudry, číslo autorizace 03150, Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace a dále v souladu s pravomocným stavebním povolení, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

- Předmětem plnění je rovněž zpracování kompletní dokumentace skutečného provedení stavebních prací, zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nezbytných pro kolaudaci stavby.

- Kód CPV:		45000000-7 – stavební práce

# V.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpoklad zahájení plnění:		do 7 dnů od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, nebude-li mezi stranami ujednáno jinak

Termín ukončení plnění:		nejpozději do 4 kalendářních měsíců ode dne podpisu smlouvy, dílčí termíny jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

Místo plnění veřejné zakázky:		budova č.p. 977, pozemek par. č. 1859/6, vše v k. ú. Kamýk, obec Praha, s adresou Zárubova 977/17, 142 00 Praha 12 – Kamýk

Prohlídka místa plnění:		prohlídka místa plnění proběhne dne 19.05.2020 od 09:00 hod., zájemci se sejdou před hlavním vchodem do objektu školy.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

# VI.

# POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- Nabídková cena účastníka je tvořena součtem dílčích cen, které účastník uvedl ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

- Nabídková cena zahrnuje maximální předpokládané výdaje na činnost dodavatele za řádné plnění veřejné zakázky, včetně souvisejících výdajů a nákladů, včetně výdajů na pořízení odpovídajícího vybavení, prostředků, pomůcek apod. Zvýšení materiálových, mzdových a jakýchkoliv jiných nákladů včetně případné změny cen, odvodů sociálního nebo zdravotního pojištění, dovozních přirážek nebo kursu české koruny apod., nesmí mít vliv na změnu nabídkové ceny.

- Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, která vyplývá z jednotkových cen uvedených účastníkem ve výkazu výměr, uvede účastník v Krycím listu. Vyplněním Krycího listu stanoví účastník nabídkovou cenu za kompletní plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena v členění: nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně v Kč DPH a nabídková cena v Kč včetně DPH.

- Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude dodavatel fakturovat částku s upravenou DPH za služby poskytnuté ode dne účinnosti takové změny. Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce.

- Jakékoliv jiné překročení nabídkové ceny za plnění veřejné zakázky vymezené v nabídce účastníka zadavatel nepřipouští.

# VII.

# NÁVRH SMLOUVY

- Účastník doplní své podstatné náležitosti a údaje do přiloženého návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy (identifikace, nabídková cena, datum, podpis, razítko), který je přílohou této zadávací dokumentace. V případě, že účastník zasáhne do návrhu smlouvy jinak, než je uvedeno výše, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a účastník bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

- Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy, kromě částí, které byly formulovány v této zadávací dokumentaci nebo jsou předmětem hodnocení, změna se v souladu s ustanovením § 100, odst. 1, ZZVZ, může týkat zejména rozsahu prací a s tím souvisejícím navýšením ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek, vždy však v takovém rozsahu, aby změna neměnila celkovou povahu veřejné zakázky.

- Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka.

- Veškeré obchodní, dodací, platební, záruční a sankční podmínky jsou blíže vymezeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace.

# VIII.

# KVALIFIKACE

- Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace vymezené zadavatelem.

- Účastník prokáže svou základní způsobilost ve smyslu ustanovení § 74 ZZVZ, předložením dokladů dle ustanovení § 75, odst. 1 ZZVZ.

- Účastník prokáže svou profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ, zadavatel požaduje, aby účastník předložil doklady dle ustanovení § 77, odst. 1, a odst. 2, ZZVZ, kdy zadavatel požaduje předložení:

  - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

  - Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – živnostenské oprávnění k Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

  - Osvědčení o autorizaci zaměstnance či osoby, která se na plnění veřejné zakázky bude přímo podílet, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor Pozemní stavby.

- Před uzavřením smlouvy vybraný dodavatel doloží zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s plněním veřejné zakázky, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu plnění veřejné zakázky až do termínu předání a převzetí díla a která kryje škody způsobené činností dodavatele včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše minimálně 30 milionů Kč, za jednotlivé plnění. Nepředložení pojistné smlouvy je důvodem k neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem.

- Účastník prokáže svou technickou kvalifikaci předložením:

  - Seznamu stavebních prací odpovídajících předmětu veřejné zakázky poskytnutých v uplynulých 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací, kdy zadavatel požaduje, aby účastník realizoval a dokončil alespoň tři (3) stavby, každá o celkové hodnotě vyšší než 10.000.000 Kč bez DPH, účastník ke každé referenční zakázce uvede identifikaci objednatele, popis předmětu plnění, finanční rozsah plnění, dobu a místo provádění prací a kontaktní osobu objednatele včetně kontaktních údajů pro ověření účastníkem uvedených skutečností.

  - Seznamu techniků a pracovníků, kteří se budou přímo podílet na provádění stavby včetně uvedení jejich vztahu k dodavateli, profesního životopisu a dokladu o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, a to v rozsahu:

  - Stavbyvedoucí – středoškolské vzdělání stavebního směru s maturitou, praxe na pozici vedoucího stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího minimálně 3 roky,

  - Osoba zajišťující BOZP – osvědčení nebo certifikát o odborné způsobilosti k prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, případně k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

  - Autorizovaný technik či inženýr – zadavatel požaduje přímou účast osoby s osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obory Pozemní stavby.

  - Čestného prohlášení o průměrném ročním počtu zaměstnanců za poslední 3 roky – zadavatel požaduje průměrný počet alespoň 10 zaměstnanců v každém z posledních 3 let.

- Účastník může v nabídce nahradit předložení požadovaných dokladů česným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle ustanovení § 87 ZZVZ. Zadavatel však upozorňuje, že si vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci před uzavření smlouvy od vybraného dodavatele.

- Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost nesmí být starší 3 měsíců od zahájení zadávacího řízení.

- Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude vyloučen z tohoto výběrového řízení.

# IX.

# POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce, písemně, doručena elektronicky na profil zadavatele.

- Zadavatel varianty nabídky nepřipouští.

- Nabídka musí být doručena elektronicky na veřejný profil zadavatele, ve lhůtě stanovené pro podání nabídek.

- Všechny listy nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

- Účastník v nabídce uvede, kterou část zakázky má v úmyslu plnit prostřednictvím poddodavatelů, viz příloha č. 2 této výzvy.

# X.

# STRUKTURA NABÍDKY

Zadavatel požaduje, aby nabídka měla následující strukturu:

- Krycí list nabídky.

- Obsah.

- Dokumenty prokazující splnění kvalifikace, a to v tomto řazení:

- splnění základní způsobilosti,

- splnění profesní způsobilosti,

- splnění technické kvalifikace.

- Podepsaný Návrh smlouvy.

- Oceněný výkaz výměr.

- Prohlášení o poddodavatelích.

# XI.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

- Nabídku je dodavatel povinen podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na: https://zakazky.praha12.cz/. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která se stanovuje nejpozději do 27.05.2020 do 13:00 hod.

- Podáním nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému EZAK a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka zadávacího řízení formou příloh.

- Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

- Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

# XII.

# HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

###### Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

- Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny.

| Kritérium hodnocení | Limity pro nabídky | Jednotky | Váha hodnotícího kritéria pro hodnocení v % |
| --- | --- | --- | --- |
| Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota prací je 11.500.000 Kč bez DPH, účastník zpracuje svou nabídkovou cenu vyplněním jednotkových cen v položkovém rozpočtu (výkazu výměr dle přílohy č. 4 této výzvy), nabídková cena tvoří jejich součet. Nejlépe je hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. | Kč | 100% |

- V případě, že by došlo ke shodnému pořadí jednotlivých nabídek, vyhrazuje si zadavatel právo rozhodnout o nejvhodnější nabídce losem, za přítomnosti dotčených dodavatelů.

# XIII.

# OTEVÍRÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

###### Otevírání nabídek elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

###### Zadavatel si vyhrazuje možnost při hodnocení a posouzení zadávacích podmínek postupovat dle ustanovení § 39, odst. 4, ZZVZ, tedy nejprve provést hodnocení nabídek a posouzení splnění zadávacích podmínek provést pouze u dodavatele, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu.

###### Zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení umožní na jejich žádost nahlédnout do písemné zprávy o hodnocení nabídek a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo opisy.

# XIV.

# OBECNÁ USTANOVENÍ

- Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění zadávací dokumentace v souladu se zákonem a na změnu či doplnění zadávacích podmínek.

- V případě rozdílu nabídkové ceny uvedené v krycím listu, výsledné ceny po sečtení jednotlivých celkových cen z každého výkazu výměr a/nebo ceny uvedené v návrhu smlouvy, stanovuje zadavatel, že rozhodující pro hodnocení nabídky bude cena uvedená na krycím listu nabídky účastníka, který tvoří přílohu této dokumentace. Zadavatel si v případě takového rozdílu vyhrazuje právo žádat po účastníkovi vysvětlení tohoto rozdílu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem.

- Zadavatel bude od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, požadovat jako podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokumentace dle ustanovení § 122, odst. 5, ZZVZ.

- Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany účastníka nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k vyřazení jeho nabídky a vyloučení účastníka z tohoto řízení.

- Nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebo vyloučených účastníků nebudou vráceny.

- Zadavatel bude v případě změny závazku ze smlouvy postupovat v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, veškeré změny budou probíhat formou dodatků, jež budou v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

- Zadavatel si ve smyslu ustanovení § 100, odst. 2, ZZVZ, vyhrazuje možnost změny dodavatele. V případě, že dojde k předčasnému skončení smlouvy s vybraným dodavatelem, vyhrazuje si zadavatel možnost oslovit účastníka, který se v tomto zadávacím řízení umístil jako další v pořadí, a vyzvat ho k uzavření smlouvy na základě jeho nabídky v zadávacím řízení (případně v rozsahu sníženém o již provedené práce).

- Zadavatel si v souladu s ustanovením § 53, odst. 5, ZZVZ, vyhrazuje možnost uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, v případě zveřejnění se tato oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

- Zadavatel informuje účastníky, že smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv dle platných právních předpisů.

- Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

- Podáním nabídky účastník souhlasí se všemi požadavky a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a přijímá je.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – stavební povolení

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název:		městská část Praha 12

Sídlo:		Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ: 			00231151

DIČ:					CZ00231151

Zastoupen:			Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Název subjektu		________________________________________________

sídlo/místo podnikání		________________________________________________

IČ				________________________________________________

DIČ				________________________________________________

zapsán v OR			________________________________________________

zastoupen			________________________________________________

e-mail				________________________________________________

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) v následujícím znění:

- I.

- Veřejná zakázka

- Tato smlouva se uzavírá jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem “Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 1,2,3“ (dále jen „veřejná zakázka“), kdy veškeré podmínky i skutečnosti plynoucí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku jsou pro smluvní strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě a obě smluvní strany s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

- Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva na plnění veřejné zakázky.

- Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení (položkový rozpočet).

II.

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem, který má veškerá oprávnění provést předmět díla podle této smlouvy, dle platných právních předpisů a ve smyslu ustanovení § 160, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se bude přímo podílet zaměstnanec či jiná třetí osoba ve smluvním vztahu se zhotovitelem disponující Osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obory Pozemní stavby a Technologická zařízení staveb.

- Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Objednatel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této smlouvy jednat jako technický dozor stavebníka:

- Ing. Radek Pašek, autorizovaný technik odd. investic, e-mail:pasek.radek@praha12.cz

- Zhotovitel pověřuje následující osoby, které jsou oprávněny v záležitostech týkajících se této smlouvy jednat:

- ______________________, tel: _________, e-mail:

- ______________________, tel: _________, e-mail:

- ______________________, tel: _________, e-mail:

III.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu, za podmínek a ve lhůtách vymezených:

- projektovou dokumentací díla,

- zadávací dokumentací,

- stavebním povolením,

- touto smlouvou,

- obecně závaznými právními předpisy a ČSN.

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a materiálů na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Materiály, které obsahují azbest budou ze stavby odstraněny v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a při pracích s materiály obsahujícími azbest a odpady z nich bude dále postupováno dle ustanovení § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s další legislativou zabývající se problematikou azbestu, při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné respektovat povinnosti stanovené ustanoveními § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, předmětem díla je také provedení kontrolních měření v dotčených prostorách po dokončení likvidace materiálů s přítomností azbestu.

(dále jen „dílo“)

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že dokončené dílo od Zhotovitele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, a poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost.

- Součástí předmětu plnění Zhotovitele je také provedení potřebných revizí, atestů a zkoušek, a zejména zpracování kompletní dokumentace o provedení díla, projektové dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení (podmínka kolaudace a zápisu KN) pro účely kolaudačního řízení.

IV.

## Rozsah a způsob provedení díla

- Předmětem díla je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména oprava a zateplení střechy. Uvedená stavba je specifikována v Projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou této smlouvy. Výsledkem bude oprava a zateplení střechy ZŠ Zárubova v Praze 12.

- Zhotovení stavby bude provedeno na základě a v souladu s Projektovou dokumentací generálního projektanta Ing. arch. Jan Mudra, číslo autorizace 3150, Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov, která je součástí zadávací dokumentace a přílohou této smlouvy, se kterou se Zhotovitel seznámil. Rozsah a objem stavebních prací je blíže stanoven položkovým rozpočtem, který je zároveň závazným rozpočtem pro provedení prací a je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

- Předmětem díla je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (formáty doc, pdf, xls. dwg). Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

- Před zahájením prací na staveništi Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených platnými právními předpisy, je-li vyžadován, provede zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

- Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.

- Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka, který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

- Zhotovitel zabezpečí veškeré práce, služby, dodávky a média nutná k provedení díla, včetně kompletního zařízení staveniště, na kterém bude dílo prováděno v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací a závazným harmonogramem prací (dále jen „staveniště“).

- Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele a zřídit staveniště nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy. O tomto předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), včetně prováděcích právních předpisů,

- ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích,

- ekologických a jiných požadavků vyplývajících z dalších souvisejících právních předpisů,

- ČSN a technické normy.

- Zhotovitel použije při provádění díla výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.

- Zhotovitel může pověřit provedením části díla poddodavatele. V takovém případě má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána nebo požadována v zadávacím řízení.

- Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu výše specifikovaného díla bez písemné dohody s objednatelem.

V.

## Základní podklady a součinnost objednatele

- Zhotovitel předá Objednateli staveniště a potřebné dokumenty ke dni předání díla. O tomto předání bude pořízen zápis stvrzený podpisem obou smluvních stran.

- Přívod vody a energií si Zhotovitel zajistí sám a uzavře dohodu o odběru, měření a úhradách energií provozovatelem školy.

- Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou součinnost při poskytování informací o stavu díla, spočívající zejména v odevzdání podkladů a případných doplňujících údajů.

- Zaměstnanci Objednatele a zástupci oprávněných státních orgánů jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorovou činností. Tyto osoby s výjimkou osoby provádějící technický dozor se vždy před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího a toto se zaznamená ve stavebním deníku. Uvedené osoby v průběhu dozoru zejména sledují, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace díla, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a v souladu s podmínkami této smlouvy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zástupci Objednatele provádějící dozor neprodleně upozornit stavbyvedoucího, a to zápisem do stavebního deníku, a žádat o jejich odstranění. Jestliže Zhotovitel nedostatky neodstraní a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skutečnosti bránící řádnému provádění díla, je povinen toto bez odkladu oznámit Objednateli, navrhnout další postup a pořídit zápis do stavebního deníku.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení (projektové dokumentace) z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

- Osoba pověřená Objednatelem provádějící technický dozor je oprávněna dát zaměstnancům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud není v dosahu oprávněný zástupce Zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Takové přerušení nezakládá stavení běhu smluvních lhůt tím dotčených.

VI.

Další povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je zejména povinen:

- převzít podklady a věci potřebné k provedení díla předané Objednatelem,

- upozornit Objednatele na nesprávnost udělených pokynů, resp. nevhodnost předaných podkladů a věcí,

- upozornit Objednatele na překážky a nedostatky znemožňující provedení díla; do odstranění vad a nedostatků na straně objednatele se staví lhůty pro plnění zhotovitele,

- sepsat zápisy o provedených zkouškách,

- odevzdat Objednateli doklady vztahující se k dílu,

- udržovat na vlastní náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy,

- na své náklady zajistit možnost pěšího provozu a přístup do stávajících objektů na staveništi, odběr staveništní vody a odkanalizování, pro případ narušení veřejného provozu zajistit potřebná povolení k omezení provozu, resp. ke zvláštnímu užívání, a dodržovat podmínky takových povolení, zajistit oplocení staveniště pro zamezení přístupu cizích osob,

- zabezpečit přítomnost svých zaměstnanců při provádění kontrolní činnosti technickým dozorem,

- vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.

- plnit bezpečnostní a požární předpisy Objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu,

- vyzvat Objednatele k účasti na prováděných zkouškách, prověření a při předávání prací, které mají být následně zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými; uvedené výzvy budou zapsány ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem; neučiní-li tak Zhotovitel, je povinen na žádost Objednatele uvedené práce na své náklady zpřístupnit,

- koordinovat hlučné práce s vedením základní školy, dbát na zvýšenou ochranu staveniště.

- respektovat dobu klidu v souladu s obecně závaznými a místními předpisy,

- vyklidit staveniště a provést závěrečný úklid.

- Objednatel je zejména povinen:

- provedené dílo převzít,

- provést prohlídku převzatého díla a oznámit Zhotoviteli vady díla,

- na výzvu Zhotovitele se v požadovaném termínu účastnit zkoušek, prověrek a předávání prací, které mají být následně znepřístupněny,

- převzít dílo i v nabídnutém zkráceném termínu, pokud Zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem,

- vytvořit takové podmínky pro případ, že provedení díla spočívá v úpravách nebo opravách, aby mohl Zhotovitel začít s prováděním prací v souladu se zněním této smlouvy.

Ustanovením tohoto článku nejsou dotčeny ostatní povinnosti smluvních stran stanovené v některém z dalších ustanovení této smlouvy.

VII.

## Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „deník“) o pracích, které provádí.

- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací v souladu se závazným časovým harmonogramem a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné k posouzení prací stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům, pravidelně se vyjadřovat. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný oprávněným osobám. Povinnost Zhotovitele k vedení deníku zaniká dnem, kdy jsou odstraněny vady, které vyplynou z kolaudačního řízení.

VIII.

## Termíny a místo plnění

  - Příprava prací a to zejména zpracování návrhu technologie odstranění materiálů s obsahem azbestu bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy.

  - Do 15 dnů od podpisu smlouvy je zhotovitel povinen podat hlášení prací s azbestem Hygienické stanici hl. m. Prahy, pobočka -  JIH k vydání souhlasného stanoviska.

  - Stavební práce mohou být zahájeny nejdříve 26. 06. 2020, nebude-li dohodu stanoveno jinak.

  - Demontáž meziokenních vložek bude zahájena nejdříve 01. 07. 2020 a dokončena včetně výměny oken nejpozději do 05.08.2020.

  - Stavební a montážní práce na pavilonu 1 (kuchyň a družina) musí být dokončeny nejpozději do 31. 08. 2020.

  - Dokončení celého díla bude provedeno nejpozději do 30. 09. 2020.

  - V případě nevhodných klimatických podmínek nebo překážek vzniklých nikoliv vinou zhotovitele lze dobu plnění přerušit, avšak pouze zápisem do stavebního deníku odsouhlaseným technickým dozorem objednatele. Doba plnění se pak prodlužuje o počet dnů, po které práce nemohly být prováděny.

  - Místem plnění díla dle této smlouvy jsou nemovitosti:

- budova č.p. 977,

- pozemek parc. č. 1859/6,

vše v k. ú. Kamýk, obec Praha, s adresou Zárubova 977/17, 142 00 Praha 4 – Kamýk.

IX.

Cena díla a platební podmínky

## Celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH         ..............................................................Kč

Celková cena za provedení díla s 21% DPH 	..............................................................Kč

- Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

- Cena za provedení díla je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje v sobě veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla včetně vedlejších nákladů, především náklady na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpadů, přizpůsobení, přípravu, zřízení a vyklizení staveniště a další náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

- Na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, bude Zhotovitel vystavovat měsíční soupisy provedených prací a dodávek díla. Připravený soupis bude předložen Objednateli či jím pověřené osobě předložen ke schválení.

- Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na staveniště včetně podmínek dopravy materiálu na staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv omyl Zhotovitele týkající se těchto skutečností, nezakládá právo Zhotovitele na změnu ceny díla.

- Objednatel hradí cenu díla postupně, oproti předloženým účetním dokladům - fakturám, které bude Zhotovitel vystavovat a předkládat Objednateli měsíčně na základě předem schválených měsíčních soupisů provedených prací, nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací. Faktury jsou splatné vždy do 30 dní od jejich doručení Objednateli a budou označeny názvem zakázky “Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 1,2,3“.

- Konečný účetní doklad (faktura), který Zhotovitel vystaví a předloží Objednateli po provedení díla ve sjednaném rozsahu a po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, bude znít minimálně na částku ve výši 10 % sjednané ceny díla. V případě nedodělků a vad díla je Objednatel oprávněn výplatu této částky zadržet na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla, a je povinen tuto částku uvolnit ve prospěch Zhotovitele ihned po odstranění nedodělků a vad a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavebním úřadem před vydáním kolaudačního souhlasu.

- Každý účetní doklad - faktura - bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů a název projektu. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění náležitostí faktury, pokud nebyly uvedeny, a také opravu nesprávných či neúplných údajů. Zhotovitel je povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu Objednateli.

- Dnem splnění peněžitého závazku je den připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.

- Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má Zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v poměrné výši z dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy s přihlédnutím ke stadiu rozpracování díla. V případě, že není možné určit jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, má Zhotovitel nárok na cenu díla stanovenou v příslušných ustanoveních tohoto článku sníženou o částku, kterou Zhotovitel ušetři neprovedením díla v plném rozsahu.

- Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

X.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 10 dní předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání a kdy tak dojde k převzetí díla. Smluvní strany na základě tohoto oznámení dohodnou přesný časový postup předání a převzetí díla.

- K předávání díla jsou rovněž přizváni autorský dozor, budoucí uživatel díla a případně osoby, které Zhotovitel pověřil prováděním díla nebo jeho části.

- Zhotovitel připraví před předáním díla nezbytné doklady nutné k převzetí díla, a to zejména:

- projektovou dokumentaci díla se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací na díle,

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních,

- certifikáty jakosti a původu, doklady o likvidaci odpadu

- stavební deníky.

- O průběhu a výsledku předávacího řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zejména označení předávaného díla, datum zahájení a ukončení předávacího řízení, zhodnocení jakosti díla, seznam dokladů, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o slevě ze sjednané ceny nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady, a prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, resp. prohlášení Objednatele, že dílo odmítá převzít, a to s odůvodněním a rovněž stanoviskem Zhotovitele.

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ leží na straně Objednatele. Zhotovitel za tyto závady neodpovídá, je však povinen dohodnout s Objednatelem způsob co nejrychlejšího odstranění závad za úplatu.

- Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

- Po dokončení díla a úplném odstranění vad z přejímacího protokolu mezi Objednatelem a Zhotovitelem předá Zhotovitel všechny dokumenty, které získal k přípravě a realizaci díla zpět Objednateli.

- Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla dle této smlouvy.

XI.

Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením, dokončené dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a neodpovídá stanoveným požadavkům.

- Zhotovitel zajistí provádění demontáže meziokenních vložek u oken, která nebudou vyměněna dle doporučení v technické zprávě projektové dokumentace, zhotovitel ručí za jejich případné poškození.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky.

- Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba na stavební práce trvá 60 měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít po stanovenou záruční dobu vlastnosti stanovené smlouvou, projektem díla a obecně závaznými technickými normami.

- Záruční doba dodaného zařízení se řídí záruční dobou stanovenou výrobcem, vady z takového zařízení uplatňuje Objednatel u Zhotovitele.

- V případě vady díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění takové vady. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí Objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu.

- Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, a to v písemné formě k rukám zástupce Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady a způsob, jakým se projevuje.

- Zhotovitel navrhne Objednateli návrhy řešení nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení vady Objednatelem. Není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak, odstraní Zhotovitel reklamované vady do 2 pracovních dnů od návrhu řešení Zhotovitelem. V případě skutečnosti bránící plynulému provozu či znemožňující provoz, navrhne Zhotovitel řešení do 24 hodin od jejího písemného oznámení Objednatelem, není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu 2 pracovních dnů od návrhu postupu, není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli zajištění závazku plynoucího ze sjednané záruky na jakost díla formou bankovní záruky za zádržné. Závazek poskytnout zádržné po dobu trvání záruky za jakost bude zajištěn bankovní zárukou ve smyslu § 2030 občanského zákoníku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH. Zhotovitel předloží originál záruční listiny Objednateli do 10 pracovních dnů od předání díla bez vytknutých vad. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze závazku záruky na jakost díla dle této smlouvy, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele. Nesplnění uvedených podmínek Zhotovitelem je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele. Poskytovatel bankovní záruky za zádržné je povinen vrátit složené zádržné (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) do 10 pracovních dnů po skončení poskytnuté záruční doby na jakost díla na základě písemného potvrzení Objednatele o neexistenci nevypořádaných nároků plynoucích z této záruky na jakost. Nepředání originálu záruční listiny Objednali ve sjednané lhůtě je sankcionováno podle čl. XV. odst. 3 této smlouvy.

- Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla.

- Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena výše, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny:

- použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale ten na použití podkladů nebo věcí trval,

- porušením technických podmínek provozu díla,

- neodborným zásahem do díla, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel.

XII.

Náhrada škody

- Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

- Nebezpečí škody na díle či jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele v době, kdy Objednatel převezme dílo od Zhotovitele v souladu s podmínkami této smlouvy.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to do výše minimálně 30 mil. Kč za jednotlivé plnění. Dále Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností Zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše minimálně 30 milionů Kč za jednotlivé plnění. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace Objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit Objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

XIII.

## Změny závazku, nepředvídané práce

- Za nepředvídané práce se považují:

- práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné na základě zvláštního požadavku Objednatele,

- práce a plnění Zhotovitele, které nebyly součástí projektu díla, prováděné se souhlasem Objednatele, pokud musí být tyto práce provedeny v důsledku změny právních předpisů, požadavků orgánů státní správy nebo pokud se dodatečně ukáže, že dílo bez provedení těchto prací nebude zcela nebo zčásti funkční.

- O nepředvídané práce bude rozšířen předmět plnění dle této smlouvy s tím, že se odpovídajícím způsobem zvýší sjednaná cena.

- Případné dodatečné práce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Kde nelze použít popsaný způsob ocenění, Zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

- Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyžadovány a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

- V případě, že Zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky, které se týkají díla nebo staveniště a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem stanoveným v této smlouvě, zavazuje se Zhotovitel o těchto překážkách uvědomit Objednatele, a to bez zbytečného odkladu od zjištění takových překážek. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje navrhnout Objednateli změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. V případě, že se smluvní strany v tomto případě nedohodnou o změně díla do 14 dnů od oznámení Zhotovitele o zjištění překážek uvedených v tomto odstavci, použije se přiměřeně ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku.

- Objednatel si v případě potřeby vykonat vícepráce vyhrazuje možnost postupu dle § 222 ZZVZ.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- Při podstatném porušení této smlouvy, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit.

- Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

- prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 dnů,

- nepředání staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy Objednatelem i přes předchozí písemnou výzvu,

- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,

- soustavné porušování závazného časového harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, ze strany Zhotovitele,

- neplatnost či neuzavření pojistné smlouvy dle článku XII., odst. 5, této smlouvy.

- Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

- Objednatel je vlastníkem všech zabudovaných materiálů a konstrukcí.

XV.

Sankce

- V případě nedodržení termínu dokončení prací a předání díla se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 0,2 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Jestliže je Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ denně.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den.

- Jestliže je Zhotovitel v prodlení s postupem dle závazného časového harmonogramu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a za každý i jen započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč denně za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. Tímto ustanovením se řídí i porušení povinnosti dle čl. XI odst. 8.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den po dobu trvání této smlouvy, kdy Zhotovitel nebude platně pojištěn dle článku XII., odst. 5, této smlouvy.

- V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % denně z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.

- Jestliže Zhotovitel i přes upozornění Objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000  Kč za každý takový případ denně.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli požadované pojistné smlouvy dle článku XII., odst. 5, této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 0,05 % denně z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

- Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele.

- Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XVI.

Závěrečná ujednání

      - V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České republiky, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

      - Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

      - Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

      - Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

      - Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna dle platných právních předpisů na profilu zadavatele, na webových stránkách Objednatele, v registru smluv a v dalších registrech dle platných právních předpisů.

      - Veškeré písemnosti se doručují na adresu stran uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé smluvní strany, je povinna tato smluvní strana neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou stranu této smlouvy.

      - V běžné komunikaci týkající se například praktického plnění této smlouvy, fakturace apod., sjednaly strany možnost využívat elektronickou poštu (e-maily uvedené v této smlouvě).

      - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a  objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

      - Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

      - Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

| V Praze dne __.__.____ | V _________________ dne __.__.____ |
| --- | --- |
| _____________________________ Městská část Praha 12, objednatel Mgr. Jan Adamec, starosta | _____________________________ zhotovitel |

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Tímto jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku s názvem “Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 1,2,3“, čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním poddodavatelům, dále zde uvádím identifikační údaje těchto poddodavatelů a kontaktní osoby poddodavatelů:

| Označení poddodavatele (název, sídlo, IČ) | Část zakázky plněná poddodavatelem | Smlouva uzavřena dne/ Prohlášení poddodavatele ze dne | Kontaktní osoba | Telefonní číslo E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tímto jako uchazeč o podlimitní veřejnou zakázku s názvem “Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonu 1,2,3“, čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.

V ………………….. dne __.__.2020

________________________________________

Jméno a podpis oprávněné osoby + razítko

ӿ 	Hodící se možnost označte křížkem do rámečku, v případě možnosti 2 – plnění bez poddodavatelů, tabulku nevyplňujte.