# OZNÁMENÍ Rozhodnutí zadavatele

# o zrušení zadávacího řízení

| Zadavatel | městská část Praha 12 |
| --- | --- |
| sídlo: | Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany |
| zastoupený: | Mgr. Jan Adamec, starosta |
| IČO/ DIČ: | 00231151/ CZ 00231151 |
| profil veřejného zadavatele: | https://zakazky.praha12.cz |
| Název veřejné zakázky: | “Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3“ (dále jako „Zakázka“) |
| Druh zakázky / řízení: | stavební práce/ podlimitní zakázka/ zjednodušené podlimitní řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon“) |
| Zahájení řízení: | dne 7. 5. 2020 uveřejněním výzvy na profilu zadavatele a rozesláním datovou zprávou možným zájemcům v souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-72-004-20, ze dne 5. 5. 2020 |

V Praze, dne 26.08.2020

Vážení účastníci,

dovoluji si Vám tímto oznámit, že zadavatel v souladu s ustanovením §127 odst. 2, písm. b) Zákona, rozhodl dne 28. 07. 2020 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou podlimitní Zakázku na stavební práce s názvem “Revitalizace ZŠ ZÁRUBOVA v Praze 12 – zateplení fasád pavilonů 1,2,3.

Odůvodnění:

Zadavatel na základě doporučení komise,  rozhodl usnesením Rady městské části Praha 12, č. R-75-014-20, ze dne 02.06.2020, o výběru dodavatele IM-stav Praha s.r.o., IČO: 26465728 se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000.

Následně však účastník IM-stav Praha s.r.o., IČO: 26465728 oznámením ze dne 16. 06. 2020 sdělil zadavateli, že neuzavře smlouvu o dílo, resp. že ze zadávacího řízení odstupuje a to z důvodu nemožnosti dodržení milníků uvedených v návrhu smlouvy o dílo. Zadavateli tedy nezbylo, než uvedeného účastníka vyloučit. Zadavatel proto v souladu s ustanovením §127 odst. 2, písm. b) Zákona  dne 14. 07. 2020 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, a protože předmětem prací je i odstranění materiálů s přítomností azbestu v meziokenních vložkách a většina stavebních prací v interiérech měla probíhat v termínu letních prázdnin, není možné s ohledem na běh lhůt při výběru druhého účastníka, dodržet termíny, které byly při vyhlášení zadávacího řízení, tedy že práce s azbestem a interiérové práce budou provedeny v době letních prázdnin, aniž by byl omezen chod školy.

Ing. Jiří Veselý, vedoucí OIM

městská část Praha 12