VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

„Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023“

- Identifikační údaje zadavatele:

název: 		městská část Praha 12

se sídlem:		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 		00231151

DIČ:		CZ 00231151

zastoupená:		Vojtěchem Mikolášem, místostarostou

kontaktní osoba

ve věcech zadávacího řízení:	Ing. Petr Hrubant, vedoucí oddělení veřejné zeleně

kategorie zadavatele: 	veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(dále rovněž „objednatel“)

- Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

- druh veřejné zakázky:	služby

- předpokládaná hodnota:        	1.100.000 Kč bez DPH. Tato hodnota nemusí být naplněna, současně je však stanovena jako nejvýše přípustná a nesmí být překročena.

- druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 zákona

- smluvní vztah:	smlouva o dílo

- Předmět veřejné zakázky

3.1.

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla s názvem „Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023“, spočívající v odstranění původních oplocení a dodávce a montáži nových oplocení, včetně branek a vjezdů (vše dále jako „oplocení“), dětských hřišť:

- K Lesu,

- K Vystrkovu,

- Krouzova,

- Urbánkova,

- Daškova,

- Zvonice,

- Povodňová.

v délce cca:

- dřevěné oplocení					390 m

- pletivové oplocení			  	  	  13 m

Přesná délka oplocení bude zaměřena  účastníkem na místě podle stávajícího oplocení.. Oplocení je dále specifikováno ve výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této výzvy.

3.2.

Požadovaná kvalita a způsob provedení oplocení jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 5 této výzvy.

Oplocení bude provedeno v souladu s právními předpisy a ČSN, zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť, při splnění následujících podmínek.

Účastník ve své nabídce uvede technické specifikace použitých materiálů a výrobků.

- Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

zahájení plnění:	ode dne účinnosti smlouvy na základě dílčí objednávky zadavatele

ukončení plnění:	31. 10. 2023

- místo plnění:                    	dětská hřiště ve správním obvodu městské části Praha 12 specifikovaná v čl. III. odst. 3.1. a v příloze č. 3 této výzvy

- Místo předmětu plnění je volně přístupné. Prohlídka místa plnění nebude realizována, nicméně dokumentace oplocení je k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele.

- Požadavky zadavatele na kvalifikaci účastníků zadávacího řízení

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění následujících kvalifikačních kritérií:

- Základní způsobilost,

- Profesní způsobilost,

- Technická kvalifikace

#### Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost k plnění veřejné zakázky čestným prohlášením, ze kterého bude vyplývat, že nenaplňuje důvody nezpůsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

#### Profesní způsobilost

Účastník je povinen doložit profesní způsobilost formou:

- prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, kopie nesmí být starší než 90 dní ke dni podání nabídky;

- prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky;

- podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude patrná délka praxe v oboru truhlářské nebo tesařské práce v délce minimálně 3 roky

  - Technická kvalifikace

Účastník je povinen doložit technickou kvalifikaci formou seznamu alespoň tří rozsahem obdobných veřejných zakázek úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před podáním nabídky. „Rozsahem obdobná veřejná zakázka“ se rozumí veřejná zakázka, která je objemem činností srovnatelná s objemem činností předpokládaném zadavatelem této veřejné zakázky(odst. 3.1. této výzvy). Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele a bude zde uveden objednatel, předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení, cena dodavatelem realizovaného plnění, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit.

#### Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude vyloučen. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníku své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Požadavky na zpracování a předložení nabídky

6.1.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí  certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.praha12.cz/. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné v uživatelské příručce na výše uvedeném odkazu.

6.2.

Účastník může předložit pouze jednu nabídku, a to v elektronické podobě (nikoli listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění přiložena k nabídce.

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list – Dodavatel použije Přílohu č. 1 této výzvy

- Obsah – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých oddílů (kapitol).

- Čestné prohlášení – Dodavatel použije Přílohu č. 2 této výzvy

- Doklady prokazující základní způsobilost

- Doklady prokazující profesní způsobilost

- Doklady prokazující technickou kvalifikaci

- Smlouvu o dílo

- Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací

- Prohlášení o počtu listů

Statutární orgán účastníka nebo osoba oprávněná zastupovat účastníka podepíše:

- krycí list nabídky

- čestné prohlášení účastníka

- poslední stranu nabídky

- poslední stranu návrhu smlouvy o dílo

- popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací

6.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před učiněním objednávky od vybraného účastníka předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokumentů, které účastník v nabídce předložil. Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyžádaných dokumentů je podmínkou pro uzavření smlouvy.

- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (platí shodně pro všechny části veřejné zakázky)

7.1.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

- Dotazy účastníků k zadávacím podmínkám a prohlídka místa předmětu plnění

8.1.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.praha12.cz) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutné doručit nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v článku 9.2. této výzvy. V případě doručení žádosti v pozdějším termínu si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.

8.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení pomocí elektronického nástroje E-ZAK .

8.3.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

8.4.

Pokud některý dotaz vyvolá nutnost úpravy zadávací dokumentace, bude upravená zadávací dokumentace bezodkladně rozeslána všem přímo osloveným subjektům a zveřejněna pomocí nástroje E-ZAK.

8.5.

Účastník je povinen si před podáním nabídky ověřit, zda pomocí elektronického nástroje E-ZAK nedošlo ke zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.

- Místo a lhůta pro podání nabídky

9.1.

Účastník podá svou nabídku dle podmínek uvedených v této výzvě (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) pouze elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz/).

9.2.

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 21. 7. 2023 v 11 hodin.

- Zadávací lhůta

10.1.

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

- Hodnotící kritéria a postup hodnocení nabídek

11.1.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

11.2.

Posuzování a hodnocení nabídek provede komise ustanovená odpovědnou osobou zadavatele a proběhne bez přítomnosti účastníků, zadavatel na žádost účastníka předloží k nahlédnutí vyhotovené písemné protokoly.

11.3.

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky budou účastníci informováni elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

- Závěrečná ustanovení

12.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit tuto veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu;

- požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce dodavatele;

- odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem;

- dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění;

- v případě nutnosti provedení významné změny výzvy vyvolané žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

12.2.

Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany dodavatele nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k odmítnutí jeho nabídky a vyloučení dodavatele z tohoto řízení.

12.3.

Zadavatel nepřipouští možnost podání námitek.

12.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění této veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, či na webových stránkách. Těmito informacemi jsou: název účastníka, IČO účastníka, nabídková cena účastníka termín dodání dle nabídky, číslo objednávky, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným dodavatelem bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

12.5.

Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

V Praze dne 30. 6. 2023

Za zadavatele

____________________

Ing. Ivan Tatai

vedoucí OŽP

Přílohy

Příloha č. 1: Vzor - Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Vzor - Čestné prohlášení účastníka

Příloha č. 3: Výkaz výměr

Příloha č. 4: Odpovědné zadávání

Příloha č. 5: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 ZD:  Vzor - Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023“

- Identifikační údaje zadavatele:

- městská část Praha 12

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 00231151

| Identifikace účastníka: obchodní firma (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |  |  |
| sídlo (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |  |  |
| IČO: | doplní účastník |  |
| DIČ: | doplní účastník |  |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka) | doplní účastník |  |
| kontaktní osoba pro zastupování ve věci nabídky: | doplní účastník |  |
|  | tel.: doplní účastník | e-mail: doplní účastník |

| celková nabídková cena bez DPH celková nabídková cena vč. DPH* | …………………..Kč …………………..Kč |
| --- | --- |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

Cenová nabídka může obsahovat položky oceněné nulou. V takovém případě se má za to, že daná položka je již zahrnuta v jiné položce nebo že její hodnota je ve vztahu k celkové nabídkové ceně zanedbatelná.

Cenová nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

Prohlášení uchazeče

Prohlašujeme, že jsme se podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme.

- V           doplní účastník dne doplní účastník

podpis:		………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 2: Vzor - Čestné prohlášení účastníka

Čestné prohlášení

k nabídce podané v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023“

| obchodní firma (právnická osoba): |  | doplní účastník |  |
| --- | --- | --- | --- |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |  |  |  |
| sídlo (právnická osoba): |  | doplní účastník |  |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |  |  |  |
| IČO: |  | doplní účastník |  |
| DIČ: |  | doplní účastník |  |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče) |  | doplní účastník |  |

Účastník čestně prohlašuje, že

dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 zákona

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 3 zákona

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi

a je srozuměn s tím, že dle výše uvedeného nařízení  a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů,  je zadavatel povinen takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit a neuzavřít s ním smlouvu.

Výše uvedené účastník prohlašuje na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech možných následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

- V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:	………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 3: Výkaz výměr

exel tabulka – samostatně k vyplnění

Příloha č. 4 ZD: Odpovědné zadávání

Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ

Sociálně odpovědné zadávání

  - Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání:

Zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel maximálně zjednodušil zadávací podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co nejméně náročná;

Environmentálně odpovědné zadávání

  - Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

Inovace

  - Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

Příloha č. 5 ZD: Vzor – smlouva

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

doplní účastník

zastoupený/á:	doplní účastník

se sídlem: doplní účastník

IČO: doplní účastník; DIČ: doplní účastník

bankovní spojení: doplní účastník, číslo účtu: doplní účastník

zapsaný/á v obchodním rejstříku doplní účastník, oddíl doplní účastník, vložka č. doplní účastník.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v souladu s právními předpisy a za podmínek v této smlouvě stanovených realizovat dílo s názvem „Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023“ (dále také jako „výměna oplocení“) a závazek objednatele za řádně realizované dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou odměnu. Předmětem plnění ze strany zhotovitele jsou činnosti specifikované touto smlouvou.

- Výměna oplocení spočívá v odstranění původních oplocení a dodávce a montáži nových oplocení následujících dětských hřišť ve správním obvodu mměstské části Praha 12: :

- K Lesu,

- K Vystrkovu,

- Krouzova,

- Urbánkova,

- Daškova,

- Zvonice,

- Povodňová

o celkové délce:

- dřevěného oplocení					390 m

- pletivového oplocení			  	  	  13 m

Součástí oplocení dětských hřišť jsou také branky a vjezdy. Jejich výměna je proto součástí předmětu díla dle této smlouvy. Přesné délky oplocení změří dodavatel na místě dětských hřišť podle stávajícího oplocení. Součástí předmětu díla je dále doprava a likvidace odpadu.

- Výměna oplocenízahrnuje zejména :

a) dřevěná oplocení:

- odstranění stávajících dřevěných planěk, kovových sloupků a rámů, jejich odvoz, likvidace a urovnání terénu; U dětských hřišť Daškova a Zvonice budou stávající sloupky zachovány,

- dodání a instalaci nových kovových sloupků, včetně rámů, v místě stávajícího oplocení. Vše bude natřeno hnědou barvou a doplněno plotovkami z modřínu.

- dodání a instalace nových branek pro vstup o šíři 1 m v místě stávajících,  a to bez samouzavíracího mechanismu, s kovovou západkou v horní části pro zajištění branky proti otvírání. Obdobným způsobem bude dodána a instalována dvoukřídlá branka. Počty branek jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

- dodání a instalace snadno demontovatelného vjezdu o šířce 2 m,  pro mechanizaci k výměně písku v pískovišti nebo k doplnění materiálu bezpečnostních zón herních prvků.

- dodání a instalace kovových sloupků o průřezu 60 x 60 mm, výšce 125 cm a rozteči 200 cm, které budou doplněny plastovou krytkou. Kovový rám mezi sloupky bude mít dvě spojnice o rozměrech 200 cm a 4 cm (šíře) x 2 cm (tloušťka). Kovové části budou natřeny šedou barvou.

- dodání a instalaci oplocení osazeného plotovkami hnědé barvy o rozměru cca výška 75 cm, šířka 6 cm, tloušťka 2 cm ze sibiřského modřínu, zakončenými rovnou hlavou. Plotovky budou zbaveny ostrých hran. Plotovky budou ošetřené olejovou lazurou Adler Pullex (3 v 1, která obsahuje impregnační složku) s vysokým obsahem sušiny - jeden nátěr. Plotovky budou osazeny ve vzdálenosti min. 50 mm od sebe; plaňky budou ke kovovému rámu přišroubovány a zajištěny matkou proti vylomení. Oplocení se zachovanou konstrukcí budou odpovídat výškou původnímu oplocení. Závit šroubů nesmí vyčnívat nad matku.

- u dětského hřiště Krouzova také odkopání vrstvy písku, kterou je oplocení v západní části zasypané.

- oplocení z pletiva:

- odstranění stávajícího pletiva, kovových sloupků, které nesou vjezd a krajního sloupku vedle sousední zahrady, a demontovaného rámu pro vjezd a jejich odvoz, likvidaci a urovnání terénu. Zbylé sloupky budou natřené. Veškeré sloupky budou opatřeny krytkami.

- dodání a instalaci snadno demontovatelného vjezdu se šířkou 2,4 m, v místě stávajícího, včetně nových kovových sloupků. Vše bude natřeno zelenou barvou shodnou se zbylým oplocením.

- dodání a natažení poplastovaného pletiva o výšce 1 m vč. napínacích drátů.

Předmět díla je dále specifikován ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

- Při instalaci nových sloupků se zhotovitel zavazuje nepoškodit kořenový systém dřevin v bezprostředním okolí instalace.

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že předmětem smlouvy jsou veškeré potřebné práce, byť i ve smlouvě výslovně neuvedené, které lze rozumně předpokládat jako součást poskytovaného plnění.

- Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s právními předpisy a ČSN, zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a dále ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť, při splnění následujících podmínek.

III. Doba a místo plnění a způsob předání

- Zahájení prací: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy

- Dokončení prací:  31. 10. 2023

- Místo plnění: dětská hřiště specifikovaná v čl. II. odst. 2 a v příloze č. 1 této smlouvy.

4. 	Po provedení výměny oplocení, resp. po dokončení realizace díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. O předání a převzetí části díla vyhotoví objednatel protokol. Následně bude protokol podepsán oběma smluvními stranami.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou ze dne doplní účastník předloženou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, rok 2023“. Cena předmětu díla zahrnuje veškeré nutné náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.

- Cena předmětu díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši bez DPH: doplní účastník Kč.

- DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně materiálu, práce na provedení, dopravu na místo převzetí a likvidaci odpadu.

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po jeho řádném a úplném provedení a předání objednateli na základě daňového dokladu (faktury). Součástí a přílohou faktury bude smluvními stranami podepsaný předávací protokol.

- Faktura musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované části provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu upravenou fakturu.

- Splatnost faktury sjednávají smluvní strany 30 dnů ode dne jejich řádného doručení objednateli.Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

V. Vadné plnění

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době předání a po stanovenou dobu po předání vlastnosti stanovené touto smlouvou, jakož i vlastnosti obvyklé a rozumně očekávatelné.

- Případné vady díla zjištěné při předávání díla objednateli dle III. odst. 4 této smlouvy, včetně drobných vad a nedodělků, budou uvedeny v předávacím protokolu i s termínem pro jejich odstranění. V případě zjištění takových vad má objednatel právo odmítnout převzetí díla, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokole.

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli dle čl. III. odstav. 4 této smlouvy.

- Za vadu díla je považováno, nebude-li dílo, nebo jeho část, provedeno v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- Zhotovitel zodpovídá za veškeré vady díla vyjma vad zapříčiněných vyšší mocí. .

- Uplatněním nároku z vadného plnění, včetně započtení přiměřené slevy z díla, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním.

- Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

VI. Smluvní pokuty, ukončení smlouvy

- Při prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla a to za každý započatý den prodlení.

- Při prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě uvedené v článku V. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatou vadu a den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu případné škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 15 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odeslání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

- Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu § 1982 a následujících občanského zákoníku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

- Smluvní strany se dohodly, že závazky plynoucí z této smlouvy zanikají před uplynutím sjednané doby:

  - dohodou smluvních stran,

  - jednostranným odstoupením od smlouvy učiněným některou ze smluvních stran pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, za což je považováno mimo jiné též nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy a nezaplacení sjednané ceny za dílo do 1 měsíce ode dne splatnosti uvedené na faktuře vystavené v souladu s touto smlouvou.

- Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ve kterém od smlouvy odstupuje. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje.

VII. Závěrečná ustanovení

- Za objednatele ve věcech technických jednají pracovníci odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, kteří také vykonávají činnost technického dozoru:

  - Ing. Petr Hrubant, vedoucí odd. životního prostředí, tel. 244 028 509, e-mail: hrubant.petr@praha12.cz

  - po dobu zástupu pověření pracovníci odboru životního prostředí, Úřadu městské části Praha 12

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je Podrobný položkový rozpočet

| Za objednatele | Za zhotovitele |
| --- | --- |
| V Praze dne _______________________ | V ____________dne _______________ |
| Ing. Vojtěch Kos, MBA starosta |  |