VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem

„Přeměna sídlištních ploch – II. etapa - projektová dokumentace“

Identifikační údaje zadavatele

| název: | městská část Praha 12 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany |
| zastoupená: | Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou |
| IČO: | 00231151 |
| DIČ: | CZ00231151 |
| kategorie zadavatele: | veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) |

- Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

| druh veřejné zakázky: | dodávky |
| --- | --- |
| předpokládaná hodnota zakázky: | 420.000, - Kč bez DPH |
| celková předpokládaná hodnota stavebních prací | 6.000.000,- bez DPH |
| druh řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona |
| smluvní vztah: | smlouva o dílo, jejíž závazný návrh je přílohou č. 3 této výzvy |
| klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV KÓD) | - 71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby - 71318000-0 - Poradenské a konzultační inženýrství - 71311000-1 - Poradenství v oblasti stavebního inženýrství |
| profil zadavatele: | https://zakazky.praha12.cz/ |

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) dle ust. § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pro tuto VZMR platí ust. § 31 ZZVZ, tj. není zadávána postupem podle ZZVZ. Při jejím zadávání platí
ust. § 6 ZZVZ. Tato výzva k podání nabídky je současně zadávací dokumentací k VZMR.

- Předmět veřejné zakázky a obchodní podmínky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace s názvem „Přeměna sídlištních ploch – II. etapa“, jejímž cílem je zvýšení absorpčních schopností povrchu půdy a její propustnosti
a eliminace dopadů změny klimatu na přírodu, její zlepšení a udržitelný rozvoj celé lokality.
Na vybraných lokalitách (hřiště, plácky s asfaltovým povrchem) bude realizována výměna nepropustného povrchu za propustný. Záměrem je vytvoření dvou typů míst: hřiště s mlatovým
či jiným propustným povrchem (bosé stezky, modelace terénu, štěpka, písek, kačírek atp.) a relaxační zóny s travním či lučním výsevem, výsadbou stromů a trvalkovými záhony. Jedná se tedy o celkovou revitalizaci zatím nevzhledných a v tuto chvíli málo využívaných míst v sídlištní zástavbě, na principech udržitelného rozvoje a s využitím adaptačních opatření (zadržení vody v krajině, zlepšení mikroklimatu). Předmětem zakázky je i výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby v souladu s touto výzvou a zadávacími podmínkami. Předmětem zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu stavby.

Lokality řešeného území:

Asfaltová plocha Krouzova

https://www.praha12.cz/asfaltova%2Dplocha%2Dkrouzova%2Dcp%2D12/os-1659

- Navrhujeme zachovat stávající zeď a dále pracovat na zvýšení její atraktivity. Součástí úprav bude doplnění městského mobiliáře, realizace květinové výsadby a úprava povrchů. Zároveň by byla zachována možnost využití prostoru pro zimní sáňkování. Celková revitalizace území by směřovala k vytvoření klidové relaxační zóny pro obyvatele i návštěvníky.

Fontána Jablko

https://www.praha12.cz/fontana%2Djablko/os-1678

- Navrhujeme komplexní úpravu celého prostoru v okolí fontány. Zahrnovala by výsadbu květin, keřů a stromů, výměnu městského mobiliáře a případně také úpravu povrchů v bezprostředním okolí. Zídka u fontány může být upravena dle potřeby, samotná fontána však zůstane zachována – navrhujeme pouze její důkladné vyčištění.

Pozůstatek náměstíčka

https://www.praha12.cz/pozustatek%2Dnamesticka/os-1789

- Navrhujeme významnou úpravu stávající zeleně v prostoru náměstíčka. Stávající keřové porosty, které prostor zastiňují a opticky uzavírají, doporučujeme nahradit trvalkovými záhony nebo vhodně zvolenými okrasnými keři. Dále navrhujeme úpravu povrchu celého náměstíčka a výsadbu dominantního stromu nebo keře ve středové části prostoru. Alternativně lze uprostřed plochy vytvořit bylinkovou zahrádku, která by prostor obohatila nejen esteticky, ale i funkčně.

Veřejné prostranství U Kamýku

https://www.praha12.cz/verejne%2Dprostranstvi%2Du%2Dkamyku/os-1642

- Navrhujeme celkovou přestavbu veřejného prostranství, která by zahrnovala změnu povrchů, odstranění stávajících prvků jako jsou věšáky na prádlo a pískoviště, a celkovou reorganizaci prostoru. Cílem je přetvoření lokality do podoby moderního městského boulevardu. Stávající záhony by mohly být nahrazeny stylovými květináči a vhodně vysazenými stromy, které by prostoru dodaly reprezentativní a příjemný charakter.

Vnitroblok Imrychova čp. 17

https://www.praha12.cz/vnitroblok%2Dimrychova%2Dcp%2D17/os-1626

- Navrhujeme vydláždění stávající vyšlapané šikmé stezky za účelem zajištění pohodlnějšího a bezpečnějšího pohybu. Stávající pískoviště by mělo být upraveno a doplněno o nové herní prvky pro děti. Doporučujeme také vybourání stávající dlažby z betonových kostek v některých částech prostoru a jejich nahrazení travním porostem, čímž dojde ke zvýšení estetické i ekologické hodnoty prostoru. Součástí revitalizace by měla být výměna městského mobiliáře a doplnění dalších prvků podél chodníku dle konkrétních potřeb lokality (např. lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola).

Vnitroblok Seidlova/ Snopkova

https://www.praha12.cz/vnitroblok%2Dseidlova%2Dsnopkova/os-1737

- Navrhujeme revitalizaci vnitrobloku, a to především prostoru se stávajícími věšáky, který by měl být přeměněn na klidovou relaxační zónu. Součástí úprav by byla výsadba květin, keřů a stromů, které by prostoru dodaly příjemný a útulný charakter. Dále doporučujeme umístění městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše či menší stolky, čímž by se prostor stal přívětivým místem pro odpočinek obyvatel.

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provedení stavby včetně projednání se stavebním úřadem. Objednatel požaduje, aby navrhované řešení nevyžadovalo schválení záměru stavebním úřadem. Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr. Položkové rozpočty budou odděleny, aby zadavatel při zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací mohl soutěžit jako zakázku rozdělenou na části, kdy účastník může podat nabídku jen na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 157 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Technické zprávy budou obsahovat požadavky na ochranu proti hluku při provádění stavby, požadavky na nakládání s odpady
a způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků (BOZP), návrh dopravních opatření
pro příjezd na staveniště a další zákonné požadavky dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Investiční akcí dojde ke změně využití pozemku.

Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace pro provedení stavby bude dodána objednateli
ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně kontrolního položkového rozpočtu a v elektronické podobě (formáty doc, pdf, dwg, xls) včetně výkazu výměr na USB (ve formátu xls), ale bez kontrolního rozpočtu. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť na USB (ve formátu xls). Zhotovitel projektové dokumentace je povinen v průběhu výběrového řízení poskytnout zadavateli součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné informace podaných v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby.

- Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

| předpokládané zahájení: (předpokládaný termín zahájení se může měnit s ohledem na ukončení výběrového řízení a podpisem SOD) | ihned po podpisu smlouvy |
| --- | --- |
| předpokládané dokončení plnění: | do 6 měsíců od podpisu smlouvy |
| místo plnění: | viz odkazy u jednotlivých lokalit |

- Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

- základní kvalifikační předpoklady formou podepsání oprávněnou osobou přílohy č. 2 této výzvy

- profesních kvalifikačních předpokladů formou

- prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,

- prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky,

- technické kvalifikace:

- účastník předloží seznam alespoň 3 obdobné zakázek (míněno poskytnutí projekční činnosti v oblasti náměstí, parků, hřišť apod.) za posledních 5 let před zahájením tohoto výběrového řízení v hodnotě minimálně 300.000 Kč bez DPH, za jednu každou (míněna hodnota za poskytnuté dodávky), včetně kontaktní osoby pro případné ověření reference. Minimálně 1 referenční stavba musí splňovat:

- být dokončena

- současně hodnota stavebních prací této stavby byla minimálně 3 mil. bez DPH.

- účastník splní kritérium technické kvalifikace dále tím, že předloží seznam realizačního týmu, kde budou uvedeny minimálně 2 osoby s funkcí:

Hlavní inženýr projektu, který bude splňovat:

- doklad (osvědčení) o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, pro obor architektura nebo pozemní stavby, minimálně ve stupni autorizovaný technik, - požadovaná délka praxe v oboru – 5 let od získání příslušné autorizace, - doklad, že realizoval minimálně 2 obdobné zakázky (míněno poskytnutí projekční činnosti v oblasti sportovišť), za posledních 5 let.

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů:

- praxe v oboru tvorby a kontroly rozpočtů nákladů stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr dle požadavků právního řádu, především zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v délce alespoň 5 let.

- Podmínky účasti ve výběrovém řízení

- Dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.

- Nabídku musí účastník předložit elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.praha12.cz/

- Nabídka musí obsahovat a být seřazena následovně:

- podepsaný krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje dodavatele
a nabídkovou cenu – viz příloha č. 1 této výzvy;

- čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace viz příloha č. 2 této výzvy;

- doplněný a statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat
za něj v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku podepsaný návrh smlouvy o dílo – viz příloha č. 3 této výzvy.

- Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastník výběrového řízení předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a dle jednotlivých položek stanovených ve smlouvě o dílo. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména administrativní náklady, náklady na dopravu apod.)

- Dotazy k zadávacím podmínkám

- Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.praha12.cz/ požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.

- Žádost je nutné doručit nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v článku IX. této výzvy. V případě doručení žádosti v pozdějším termínu si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.

- Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

- Pokud některý dotaz vyvolá nutnost úpravy zadávací dokumentace, bude upravená zadávací dokumentace bezodkladně rozeslána všem přímo osloveným subjektům a zveřejněna pomocí nástroje E-ZAK.

- Prohlídka místa plnění investiční akce

Místo plnění je veřejně přístupné.

- Místo a lhůta pro podání nabídky

Uchazeč podá svou nabídku elektronicky na profil zadavatele https://zakazky.praha12.cz/

| datum: | 28.05.2025 |
| --- | --- |
| čas: | 10:00 |

- Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

- Hodnotící kritéria a postup otevírání a hodnocení nabídek

- Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší celkové nabídkové ceny včetně DPH. Nebude-li účastník plátce DPH, bude nabídková cena takového účastníka cena bez DPH s uvedenou poznámkou, že není plátce DPH.

- Oznámení výsledků

- Informace o výběru nejvhodnější nabídky, případně informace o zrušení veřejné zakázky budou účastníci informováni elektronicky na profilu zadavatele https://zakazky.praha12.cz/

- Závěrečná ustanovení

- Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 31 zákona, tj. mimo jeho režim, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v jeho § 6.

- Zadavatel si vyhrazuje právo

- v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy, změnit termín plnění veřejné zakázky,

- ověřit informace uvedené účastníkem v nabídce a požádat o jejich upřesnění, na úpravu konečného znění smlouvy,

- při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka vyloučit z další účasti ve výběrovém řízení,

- odmítnout všechny nabídky,

- zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smluvního vztahu

- zadavatel je oprávněn si vyžádat před podpisem smlouvy originální doklady
ke kvalifikaci

- Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.

- Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

- Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Ing. Jiří Veselý

vedoucí odboru investic a správy majetku

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Smlouva o dílo

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Přeměna sídlištních ploch – II. etapa - projektová dokumentace“

Identifikační údaje zadavatele

| název: | městská část Praha 12 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany |
| zastoupená: | Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou |
| IČO: | 00231151 |
| DIČ: | CZ00231151 |
| kategorie zadavatele: | veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) |

- Identifikační údaje účastníka:

| obchodní firma (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |  |  |
| sídlo (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |  |  |
| IČO: | doplní účastník |  |
| DIČ: | doplní účastník |  |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka) | doplní účastník |  |
| kontaktní osoba pro zastupování ve věci nabídky: | doplní účastník |  |
|  | tel.: doplní účastník | e-mail: doplní účastník |

Cenová nabídka:

Asfaltová plocha Krouzova

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 15 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

„Fontána Jablko“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

„Pozůstatek náměstíčka“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

„Veřejné prostranství U Kamýku“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

„Vnitroblok Imrychova čp. 17“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

„Vnitroblok Seidlova/Snopkova“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

Celková cenová nabídka za 6 PD:

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | cena s DPH* |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | Kč |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | Kč |
| Cena za AD předpoklad 75 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | Kč |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

Cenová nabídka může obsahovat položky oceněné nulou. V takovém případě se má za to, že daná položka je již zahrnuta v jiné položce nebo že její hodnota je ve vztahu k celkové nabídkové ceně zanedbatelná.

Cenová nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

- V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:		………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Čestné prohlášení

k nabídce podané v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Přeměna sídlištních ploch – II. etapa - projektová dokumentace“

Identifikační údaje účastníka:

| obchodní firma (právnická osoba) jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba) | ........................... |
| --- | --- |
| sídlo/bydliště | ............................ |
| IČO | ............................ |
| zastoupený/á (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka) | ........................... |

Účastník čestně prohlašuje, že

dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 zákona

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 3 zákona

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi

a je srozuměn s tím, že dle výše uvedeného nařízení a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel povinen takového účastníka z výběrového řízení vyloučit a neuzavřít s ním smlouvu.

Výše uvedené účastník prohlašuje na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech možných následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

- V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:		………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

- Smluvní strany

Objednatel:

| název: | městská část Praha 12 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany |
| zastoupená: | Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou |
| IČO: | 00231151 |
| DIČ: | CZ00231151 |
| kategorie zadavatele: | veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) |

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

- ........................................

- se sídlem:		..................................

- zastoupen: 		..................................

- IČO			..................................

- DIČ			..................................

- bankovní spojení: 	..................................

- číslo účtu:		..................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u ..................................pod sp. zn. ..................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat zpracování projektové dokumentace s názvem „Přeměna sídlištních ploch – II. etapa“, jejímž cílem je zvýšení absorpčních schopností povrchu půdy
a její propustnosti a eliminace dopadů změny klimatu na přírodu, její zlepšení a udržitelný rozvoj celé lokality. Na vybraných lokalitách (hřiště, plácky s asfaltovým povrchem) bude realizována výměna nepropustného povrchu za propustný. Záměrem je vytvoření dvou typů míst: hřiště s mlatovým
či jiným propustným povrchem (bosé stezky, modelace terénu, štěpka, písek, kačírek atp.) a relaxační zóny s travním či lučním výsevem, výsadbou stromů a trvalkovými záhony. Jedná se tedy o celkovou revitalizaci zatím nevzhledných a v tuto chvíli málo využívaných míst v sídlištní zástavbě, na principech udržitelného rozvoje a s využitím adaptačních opatření (zadržení vody v krajině, zlepšení mikroklimatu).  Předmětem zakázky je i výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby
v souladu s touto výzvou a zadávacími podmínkami. Předmětem zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu stavby.

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro provedení stavby včetně projednání
se stavebním úřadem. Objednatel požaduje, aby stavební práce nepodléhaly stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby. Součástí projektové dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr. Položkové rozpočty budou odděleny, aby zadavatel při zadávacím řízení na zhotovitele stavebních prací mohl soutěžit jako zakázku rozdělenou na části, kdy účastník může podat nabídku jen na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

Lokality řešeného území:

Asfaltová plocha Krouzova

https://www.praha12.cz/asfaltova%2Dplocha%2Dkrouzova%2Dcp%2D12/os-1659

- Navrhujeme zachovat stávající zeď a dále pracovat na zvýšení její atraktivity. Součástí úprav
by bylo doplnění městského mobiliáře, realizace květinové výsadby a úprava povrchů. Zároveň
by byla zachována možnost využití prostoru pro zimní sáňkování. Celková revitalizace území
by směřovala k vytvoření klidové relaxační zóny pro obyvatele i návštěvníky.

Fontána Jablko

https://www.praha12.cz/fontana%2Djablko/os-1678

- Navrhujeme komplexní úpravu celého prostoru v okolí fontány. Zahrnovala by výsadbu květin, keřů a stromů, výměnu městského mobiliáře a případně také úpravu povrchů v bezprostředním okolí. Zídka u fontány může být upravena dle potřeby, samotná fontána však zůstane
zachována – navrhujeme pouze její důkladné vyčištění.

Pozůstatek náměstíčka

https://www.praha12.cz/pozustatek%2Dnamesticka/os-1789

- Navrhujeme významnou úpravu stávající zeleně v prostoru náměstíčka. Stávající keřové porosty, které prostor zastiňují a opticky uzavírají, doporučujeme nahradit trvalkovými záhony nebo vhodně zvolenými okrasnými keři. Dále navrhujeme úpravu povrchu celého náměstíčka a výsadbu dominantního stromu nebo keře ve středové části prostoru. Alternativně lze uprostřed plochy vytvořit bylinkovou zahrádku, která by prostor obohatila nejen esteticky, ale i funkčně.

Veřejné prostranství U Kamýku

https://www.praha12.cz/verejne%2Dprostranstvi%2Du%2Dkamyku/os-1642

- Navrhujeme celkovou přestavbu veřejného prostranství, která by zahrnovala změnu povrchů, odstranění stávajících prvků jako jsou věšáky na prádlo a pískoviště, a celkovou reorganizaci prostoru. Cílem je přetvoření lokality do podoby moderního městského boulevardu. Stávající záhony by mohly být nahrazeny stylovými květináči a vhodně vysazenými stromy, které
by prostoru dodaly reprezentativní a příjemný charakter.

Vnitroblok Imrychova čp. 17

https://www.praha12.cz/vnitroblok%2Dimrychova%2Dcp%2D17/os-1626

- Navrhujeme vydláždění stávající vyšlapané šikmé stezky za účelem zajištění pohodlnějšího
a bezpečnějšího pohybu. Stávající pískoviště by mělo být upraveno a doplněno o nové herní prvky pro děti. Doporučujeme také vybourání stávající dlažby z betonových kostek v některých částech prostoru a jejich nahrazení travním porostem, čímž dojde ke zvýšení estetické i ekologické hodnoty prostoru. Součástí revitalizace by měla být výměna městského mobiliáře a doplnění dalších prvků podél chodníku dle konkrétních potřeb lokality (např. lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola).

Vnitroblok Seidlova/Snopkova

https://www.praha12.cz/vnitroblok%2Dseidlova%2Dsnopkova/os-1737

- Navrhujeme revitalizaci vnitrobloku, a to především prostoru se stávajícími věšáky, který by měl být přeměněn na klidovou relaxační zónu. Součástí úprav by byla výsadba květin, keřů a stromů, které by prostoru dodaly příjemný a útulný charakter. Dále doporučujeme umístění městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše či menší stolky, čímž by se prostor stal přívětivým místem pro odpočinek obyvatel.

- Dílem se dále rozumí:

  - vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kontrolního a slepého položkového rozpočtu, v němž bude zohledněna povinnost vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad
se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

  - účast zhotovitele na ústních projednáních v sídle objednatele a zapracování jeho připomínek
do dokumentace

  - zajištění vytýčení prostorové polohy stavby bezprostředně před zahájením stavby a provádění autorského dozoru v potřebném rozsahu během realizace stavby. Součástí autorského dozoru
je také součinnost pro získání kolaudačního souhlasu, bude-li požadováno.

  - Projektové dokumentace budou zpracovány ve stupni DPZ, (bude-li požadováno po projednání
se stavebním úřadem) a DPS, kde součástí jednotlivých projektových dokumentací bude položkový rozpočet a výkaz výměr.

  - Projektová dokumentace musí splňovat náležitosti dle § 157 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Technické zprávy budou obsahovat požadavky
na ochranu proti hluku při provádění stavby, požadavky na nakládání s odpady a způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků (BOZP), návrh dopravních opatření pro příjezd
na staveniště a další zákonné požadavky dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Investiční akcí nedojde ke změně využití pozemku.

  - Dokumentace pro provedení stavby budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace pro provedení stavby bude dodána objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně kontrolního položkového rozpočtu a v elektronické podobě (formáty doc, pdf, dwg, xls) včetně výkazu výměr na USB (ve formátu xls), ale bez kontrolního rozpočtu. Kontrolní rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť na USB (ve formátu xls). Zhotovitel projektové dokumentace je povinen v průběhu výběrového řízení poskytnout zadavateli součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné informace podaných
v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby.

  - Vlastnictví k dílu a veškerá práva na využití a event. úpravy díla podle této smlouvy přechází
na objednatele jeho převzetím, dílo bude objednatelem využito jako podklad pro zadání projektové dokumentace.

  - Kontaktní a oprávněné osoby za objednatele jsou:

| Ing. Radek Pašek, investiční technik | pasek.radek@praha12.cz |
| --- | --- |
| Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí oddělení investic, OIM | ledvina.pavel@praha12.cz |

  - Kontaktními osobami za zhotovitele jsou:

.................................., , tel. .................................., e-mail: ..................................

.................................., , tel. .................................., e-mail: ..................................

- Doba plnění

- Zahájení prací: bezodkladně po podpisu této smlouvy.

- Ukončení prací: předáním díla, a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy, tzn. projektová dokumentace všech stupňů včetně pravomocného povolení záměru, (bude-li požadováno).

- Osoba oprávněná na straně objednatele je oprávněna jednostranně prodloužit dobu plnění,
a to zejména z důvodu nemožnosti plnění a z objektivních důvodů (překážky) na straně zhotovitele, zejména nedodržení zákonných lhůt DOSS.

- Cena za dílo, platební podmínky

      - Cena díla je stanovena a podrobně specifikována takto:

  - za akci „Asfaltová plocha Krouzova“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | Lhůta |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | do 1 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | do 1 měsíce od schválení vizualizace nebo od pravomocného vydání povolení záměru |
| Cena za AD předpoklad 15 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | průběžně |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

  - za akci „Fontána Jablko“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | Lhůta |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | do 1 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | do 1 měsíce od schválení vizualizace nebo od pravomocného vydání povolení záměru |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | průběžně |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

  - za akci „Pozůstatek náměstíčka“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | Lhůta |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | do 1 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | do 1 měsíce od schválení vizualizace nebo od pravomocného vydání povolení záměru |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | průběžně |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

  - za akci „Veřejné prostranství U Kamýku“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | Lhůta |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | do 1 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | do 1 měsíce od schválení vizualizace nebo od pravomocného vydání povolení záměru |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | průběžně |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

1.5 za akci „Vnitroblok Imrychova čp. 17“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | Lhůta |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | do 1 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | do 1 měsíce od schválení vizualizace nebo od pravomocného vydání povolení záměru |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | průběžně |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

1.6 za akci „Vnitroblok Seidlova/ Snopkova“

| Ocenění jednotlivých činností | v Kč bez DPH | Lhůta |
| --- | --- | --- |
| Průzkumné práce, zaměření a provedení sond Vizualizace návrhu stavby včetně prezentace v sídle objednatele | Kč | do 1 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a dodávek s výkazem výměr | Kč | do 1 měsíce od schválení vizualizace nebo od pravomocného vydání povolení záměru |
| Cena za AD předpoklad 12 hod. cena za 1 hodinu AD Kč | cena celkem za AD Kč | průběžně |
| celková cena bez DPH | Kč | Kč |
| DPH 21% | Kč | Kč |
| celková cena s DPH | Kč | Kč |

CELKOVÁ CENA za 6 PD

|  | celkem bez DPH | celkem s DPH* |
| --- | --- | --- |
| celková nabídková cena | Kč | Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

- DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za práce uvedené v bodě 1. tohoto článku, až po jejich řádném vykonání a odsouhlasení oprávněnou osobou objednatele.

- Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících. Práce nad rámec předmětu díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem do 14 dnů po řádném předání a převzetí díla. Splatnost faktury
je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Faktura za jednotlivé projekty bude vystavena vždy tak, že bude splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a bude označena příslušným názvem akce „Přeměna sídlištních ploch – II. etapa - projektová dokumentace“.  Faktury budou zaslány včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@praha12.cz.

- V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované ceny díla. Zhotovitel doručí objednateli bez zbytečného odkladu opravenou fakturu.

- Povinnosti smluvních stran, předání díla

1.	Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla:

a) dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy,

b) aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat
své požadavky a připomínky.

2.	Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění díla (včetně plné moci k zajišťování potřebných podkladů ke zhotovení díla).

3.	Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli ve formě technické zprávy
na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran,
a to v elektronické podobě (ve formátech Microsoft Office a Portable Document Format, Autocad)
v počtu 3 ks USB a v tištěné podobě v počtu 4 paré.

- Záruka, odpovědnost za vady

- Dohodou obou stran byla sjednána záruční doba v trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí předmětu této smlouvy nebo jeho části.

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotoveného díla. Případné vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a ihned, a to nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za účelem odstranění vady díla je objednatel oprávněn poskytnout dílo jinému odborně způsobilému subjektu, aniž by tím porušil autorská práva zhotovitele a odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud zhotovitel vadu díla neodstraní sám za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- V případě neodstranění reklamovaných vad díla ve sjednaném termínu dle odst. 2 tohoto článku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Odstoupení od smlouvy, sankční ujednání smlouvy

- Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

- Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (e-mail nebo doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.

- Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností pro účely odstoupení od smlouvy jsou:

- prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla ve lhůtě sjednané
ve čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat v takovém případě po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.

- prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které je delší než 2 měsíce, ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn. Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat po objednateli za dobu prodlení objednatele smluvní pokutu dle čl. IX. této smlouvy. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je v tomto případě možné pouze
po předchozí písemné výzvě zhotovitele doručené objednateli ke splnění platebního závazku
v náhradní lhůtě, pokud tato lhůta uplynula marně.

- Právo na náhradu škody v případě uplatnění touto smlouvou sjednané smluvní pokuty zůstává smluvním stranám zachováno v plné výši, nedohodnou-li se písemně jinak.

- Zhotovitel je povinen upozornit písemnou formou objednatele na nemožnost plnění
či na překážky v plnění, v jejichž důsledku by se mohlo stát plnění nemožným. Upozornění je povinen doručit objednateli neprodleně poté, kdy s vynaložením náležité a odborné péče zjistil takové skutečnosti. V případě nesplnění této povinnosti má zhotovitel povinnost nahradit objednateli marně vynaložené náklady i vzniklou škodu.

- Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět díla, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny díla nebo jeho nesplněné části bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

- V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH, za každý den prodlení, až do úplného zaplacení.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli škodu, která mu vznikla v souvislosti s porušením smluvních povinností zhotovitele.

- Ostatní ujednání

- Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající.
V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele,
je objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití/dokončení třetím osobám,
bez souhlasu zhotovitele.

- Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

- Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

- všemi způsoby užití,

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. V. této smlouvy.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.

- Tato smlouva je podepisována elektronicky a byla schválená usnesením Rady MČ Praha 12
č. ***** dne ******.

Příloha č. 1 – plná moc

V Praze dne . . . . . . . . . . .	V . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . .

za objednatele:	za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta	..................................……………

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

PLNÁ MOC

dle ustanovení § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

zmocnitel:				městská část Praha 12

se sídlem:				Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupena:				Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO:					00231151

DIČ:					CZ00231151

(dále jen „zmocnitel“)

zmocněnec: 		.................................

se sídlem:  		.................................

zastoupený:		.................................

IČO:			.................................

(dále jen „zmocněnec“)

Zmocnitel uděluje tímto plnou moc zmocněnci, aby jeho jménem jednal v rámci zhotovení projektové dokumentace investičního záměru s názvem „Přeměna sídlištních ploch – II. etapa - projektová dokumentace“, tedy aby jménem zmocnitele projednal podmínky s vlastníky inženýrských sítí, které by mohly být stavbou dotčeny, dále projednal dopravní řešení s odborem dopravy, stavebním úřadem, Policií ČR a dalšími dotčenými orgány státní správy nebo subjekty, které se budou v rámci územního a stavebního řízení vyjadřovat.

V Praze dne						. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

Zmocněnec plnou moc přijímá:

V  .................................  dne  .................................		.................................