**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY**

v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

**„Rekonstrukce oplocení dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12, rok 2025“**

1. **Identifikační údaje zadavatele:**

název: městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151

DIČ: CZ 00231151

zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem MBA, starostou

kontaktní osoba

ve věcech zadávacího řízení: Ing. Petr Hrubant, vedoucí oddělení veřejné zeleně

kategorie zadavatele: veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

(dále rovněž „***objednatel***“)

1. **Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky**

druh veřejné zakázky: dodávka

předpokládaná hodnota: 2.800.000 Kč bez DPH. Tato hodnota nemusí být naplněna, současně je však stanovena jako nejvýše přípustná a nesmí být překročena.

druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 ZZVZ

smluvní vztah: smlouva o dílo

1. **Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky jsou nová oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12 **specifikovaná v příloze č. 2 této výzvy a příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo (přílohy č. 3 této výzvy). Úpravy spočívají v:**

* + 1. v odstranění původního oplocení nebo jeho části vč. odvozu, likvidaci a pokud je to nutné v urovnání terénu;
    2. u 2D oplocení v dodání a instalaci **jeklových sloupků s krytkou 60 x 40 mm o výšce 160 cm, plotových polí 2D v pozinkované úpravě, o výšce 103 cm, délce 250 cm,** Ø vodorovného drátu: 6 mm, Ø svislého drátu: 5 mm, uchyceného na každé straně 3 **příchytkami. Sloupky budou usazeny** do jam o hloubce 70-90 cm a průměru 15-20 cm. Při hloubení jam je nutné počítat s hloubením bouracím kladivem; objednatel předpokládá, že tímto způsobem bude zapotřebí vyhloubit maximálně 80 % jam. Ostatní jámy pro sloupky budou hloubeny vrtáním. Přesný počet jam pro sloupky hloubených bouracím kladivem oznámí zhotovitel objednateli před jejich zabetonováním; současně umožní zhotoviteli provést kontrolu skutečného počtu takto hloubených jam;
    3. v dodání a instalaci nových branek pro vstup o šíři 1 m v místě stávajících (pokud není uvedeno jinak), a to bez samouzavíracího mechanismu, s kovovou západkou v horní části pro zajištění branky proti otevírání;
    4. v kompletním nahrazovaní oplocení v pozinkovaném provedení. Částečně obměněná kovová oplocení budou v barvě původní konstrukce, tedy zelené RAL 6005,
    5. u oplocení z pletiva ve výmeně pletiva za poplastované síly 3 mm s oky 50 x 50 mm v barvě  [Zelená RAL6005](https://www.levne-pletivo.cz/poplastovane-pletivo-pvc/?pv45=252)
    6. v úpravě oplocení hřišť na míčové hry tak, aby jeho výška a provedení odpovídaly popisu v podrobném položkovém rozpočtu, které lze popsat následně: Plotová pole z 2D dílů budou mít výšku uvednou v příloze  **č. 3 výzvy a č. 1 smlouvy.** U výšky 2D dílu do 1 m budou 3 příchytky na každé straně a **jeklové sloupky s krytkou 60 x 40 mm** budou ukotveny 40-50 cm v zemi. U výšky 2D dílu nad 1 m budou 4 příchytky na každé straně a **jeklové sloupky s krytkou 60 x 40 mm** budou ukotveny 50 cm v zemi. U výšky 2D dílu s výškou nad 1,5 m bude 5 příchytek na každé straně a **jeklové sloupky s krytkou 60 x 40 mm, které** budou ukotveny 50-60 cm v zemi. Oplocení o výšce nad 2,2 m bude mít kulaté sloupky s krytkou o průměru 48-50 mm a tloušťkou stěny 3 mm, takovéto budou ukotveny 60 cm v zemi. Oplocení o výšce nad 2,2 m bude v horní části vodorovně spojené. Strany za koši a brankami budou opatřena sítí s parametry: síla 5 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok 120 mm, hmotost 170 g/m2, barva zelená RAL 6005. Konstrukce opúlocení bude v zelené barvě RAL 6005.
    7. v odstranění původních oplocení **a prvnků.**

Oplocení bude provedeno v souladu s právními předpisy a ČSN, zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a dále ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť.

1. **Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky**

zahájení plnění: ode dne účinnosti smlouvy

ukončení plnění: 15. 10. 2025

místo plnění: dětská hřiště ve správním obvodu městské části Praha 12 specifikovaná v čl. 3. odst. 3.1. a v příloze č. 3 této výzvy.

Místo předmětu plnění je volně přístupné. Prohlídka místa plnění nebude realizována, nicméně dokumentace oplocení je k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele.

1. **Požadavky zadavatele na** **kvalifikaci účastníků zadávacího řízení**

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění následujících kvalifikačních kritérií:

1. Základní způsobilost;
2. Profesní způsobilost;
3. Technická kvalifikace.

#### Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost k plnění veřejné zakázky čestným prohlášením, ze kterého bude vyplývat, že nenaplňuje důvody nezpůsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ. Závazný vzor čestného prohlášení je součástí **přílohy č. 1** této výzvy.

#### Profesní způsobilost

Účastník je povinen doložit profesní způsobilost formou:

* **prosté kopie** **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm účastník zapsán, kopie nesmí být starší než 90 dní ke dni podání nabídky;
* **prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání** dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky;
* **podepsaného profesního životopisu**, ze kterého bude patrná délka praxe v oboru zámečnické práce nebo práce se stabou kovových oplocení v délce minimálně 3 roky
  1. **Technická kvalifikace**

Účastník je povinen doložit technickou kvalifikaci formou seznamu alespoň tří rozsahem obdobných veřejných zakázek úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před podáním nabídky. „Rozsahem obdobná veřejná zakázka“ se rozumí veřejná zakázka, která je objemem činností srovnatelná s objemem činností předpokládaném zadavatelem této veřejné zakázky (odst. 3.1. této výzvy). Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele a bude zde uveden objednatel, předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení, cena dodavatelem realizovaného plnění, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit.

#### Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníku své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

1. **Požadavky na zpracování a předložení nabídky**

6.1.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.praha12.cz/>. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné v uživatelské příručce na výše uvedeném odkazu.

6.2.

Účastník může předložit pouze jednu nabídku, a to v elektronické podobě (nikoli listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v čl. 10.2. této výzvy.

**Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

6.3.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány statutárním orgánem účastníka. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění účastníka statutárním orgánem přiložen k nabídce.

6.4.

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

6.5.

Nabídka musí obsahovat:

* **Krycí list** – Účastník použije Přílohu č. 1 této výzvy.
* **Čestné prohlášení –** Účastník použije Přílohu č. 1 této výzvy.
* **Doklady prokazující základní způsobilost.**
* **Doklady prokazující profesní způsobilost.**
* **Doklady prokazující technickou kvalifikaci.**
* **Smlouvu o dílo.**
* **Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.**

Statutární orgán účastníka nebo osoba oprávněná zastupovat účastníka podepíše:

1. krycí list nabídky,
2. čestné prohlášení účastníka,
3. poslední stranu nabídky,
4. poslední stranu návrhu smlouvy o dílo,
5. popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.

6.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před učiněním objednávky od vybraného účastníka předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokumentů, které účastník v nabídce předložil. Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyžádaných dokumentů je podmínkou pro uzavření smlouvy.

1. **Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny**

7.1.

Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy (příloha č. 3 této výzvy).

7.2.

Účastník uvede v návrhu smlouvy údaj o jednotkové ceně hloubení jámy pro sloupek sbíječkou. Zadavatel předpokládá, že jako součást předmětu plnění veřejné zakázky bude tímto způsobem vyhloubeno maximálně 80 % jam pro sloupek. Ostatní jámy pro sloupky budou hloubeny vrtáním. Údaj o počtu jam pro sloupek hloubených sbíječkou je údajem orientačním. Skutečný počet jam hloubených sbíječkou bude znám až při realizaci díla. Údaj o jednotkové ceně hloubení jámy pro sloupek sbíječkou proto bude sloužit k poměrné úpravě celkové ceny díla.

7.3.

Údaje o celkové nabídkové ceně uvede účastník v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky. Zadavatel upozorňuje, že účastník je odpovědný za soulad údajů o výši celkové nabídkové ceny uvedené v nabídce s tím, že v případě rozporu uvedených údajů je platná celková nabídková cena uvedená **v krycím listu nabídky.** Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady účastníka spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména náklady na dopravu, likvidaci obalového materiálu a odpadu apod.). Do celkové nabídkové ceny účastník zahrne také cenu hloubení 80 % jam pro sloupek sbíječkou.

7.4.

Cenová nabídka nesmí obsahovat položky oceněné nulou a dále přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

1. **Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (platí shodně pro všechny části veřejné zakázky)**

8.1.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

1. **Dotazy účastníků k zadávacím podmínkám a prohlídka místa předmětu plnění**

9.1.

Účastník je oprávněn pomocí elektronického nástroje E-ZAK požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutné doručit **nejpozději 4 dny** před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v článku 10.2. této výzvy. V případě doručení žádosti v pozdějším termínu si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.

9.2.

Vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní **nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení** pomocí elektronického nástroje E-ZAK .

9.3.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

9.4.

Pokud některý dotaz vyvolá nutnost úpravy zadávací dokumentace, bude upravená zadávací dokumentace bezodkladně rozeslána všem přímo osloveným subjektům a zveřejněna pomocí nástroje E-ZAK.

9.5.

**Účastník je povinen si před podáním nabídky ověřit, zda pomocí elektronického nástroje E-ZAK nedošlo ke zveřejnění vysvětlení zadávacích podmínek.**

1. **Místo a lhůta pro podání nabídky**

10.1.

Účastník podá svou nabídku dle podmínek uvedených v této výzvě (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) pouze elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.praha12.cz/>).

10.2.

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 23. 7. 2025 v 11 hodin.

1. **Zadávací lhůta**

11.1.

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

1. **Hodnotící kritéria a postup hodnocení nabídek**

12.1.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena.

12.2.

Posuzování a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a proběhne bez přítomnosti účastníků, zadavatel na žádost účastníka předloží k nahlédnutí vyhotovené písemné protokoly.

12.3.

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky budou účastníci informováni elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

12.4.

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky, se nebude konat veřejné otevírání obálek.

**13. Závěrečná ustanovení**

12.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

* 1. a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,
  2. b) změnit termín plnění veřejné zakázky,
  3. c) v případě nutnosti provedení významné změny výzvy vyvolané žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek,
  4. d) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
  5. e) na úpravu konečného znění smlouvy,

f) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě vyloučit účastníka ze zadávacího řízení,

* 1. g) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem, a

h) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy.

13.2.

Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany účastníka nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k odmítnutí jeho nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

13.3.

Zadavatel nepřipouští možnost podání námitek.

13.4.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění této veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení, a to na internetu či na svých webových stránkách. Těmito informacemi jsou: název účastníka, IČO účastníka, nabídková cena účastníka termín dodání dle nabídky a údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným dodavatelem bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13.5.

Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

**V Praze dne 8. 7. 2025**

**Za zadavatele**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ing. Ivan Tatai**

vedoucí OŽP

**Přílohy**

Příloha č. 1: Vzor - Krycí list nabídky a čestné prohlášení účastníka

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 ZD: Vzor - Krycí list nabídky a čestné prohlášení účastníka

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu

na služby s názvem

**„Rekonstrukce oplocení dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12, rok 2025“**

**Identifikační údaje zadavatele:**

**městská část Praha 12**

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 00231151

**Identifikační údaje účastníka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| obchodní firma (právnická osoba): | doplní účastník | |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |
| sídlo (právnická osoba): | doplní účastník | |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |
| IČO: | doplní účastník | |
| DIČ: | doplní účastník | |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče) | doplní účastník | |
| kontaktní osoba pro zastupování ve věci nabídky: | doplní účastník | |
|  | tel.: doplní účastník | e-mail: doplní účastník |

**Cenová nabídka:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **celkem bez DPH** | **celkem s DPH\*** |
| **celková nabídková cena** | \_\_\_\_ Kč | \_\_\_\_ Kč |

**\*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH**

**Cenová nabídka NESMÍ obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.**

**Celková nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná** a zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, je stanovena na celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v ní specifikovaných nebo po uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude změna sjednané ceny za realizaci zakázky.

**Účastník čestně prohlašuje, že**

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 ZZVZ

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 3 ZZVZ

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Účastník čestně prohlašuje**, že se zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy upravující zaměstnávání, odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, přesčasy atd., a to vůči všem osobám, které se na realizaci zakázky (tj. na faktickém plnění předmětu veřejné zakázky) budou podílet, bez ohledu na to, zda bude zakázka realizována výhradně jím či zčásti nebo zcela jeho poddodavatelem.

**Účastník čestně prohlašuje**, že se na něj nevztahuje žádné rozhodnutí orgánu EU, na základě kterého je zadavatel povinen takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit a neuzavřít s ním smlouvu.

**Účastník čestně prohlašuje**, že

- on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle ustanovení § 83 ZZVZ, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj.:

1. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
2. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani
3. nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b);

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne   
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[[1]](#footnote-1);

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

Výše uvedené účastník prohlašuje na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech možných následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

excel tabulka – samostatně k vyplnění

Příloha č. 3 ZD: Návrh smlouvy o dílo

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**městská část Praha 12**

zastoupená: [Ing. Vojtěchem Kosem, MBA](https://www.praha12.cz/ing-vojtech-kos/o-2460/p1=65976), starostou

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**doplní účastník**

zastoupený/á: **doplní účastník**

se sídlem: **doplní účastník**

IČO: **doplní účastník**; DIČ: **doplní účastník**

bankovní spojení: **doplní účastník,** číslo účtu: **doplní účastník**

zapsaný/á v obchodním rejstříku **doplní účastník**, oddíl **doplní účastník**, vložka č. **doplní účastník**.

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále též jen „smluvní strany“)

**II. Předmět smlouvy**

1. **Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v souladu s právními předpisy a za podmínek v této smlouvě stanovených provést odstranění stávajícího oplocení u vybraných dětských hřišť a realizovat nová oplocení u těchto dětských hřišť, jež jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy, to vše v rozsahu dle čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla uvedenou v článku IV. této smlouvy.**
2. **Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí na základě této smlouvy u vybraných dětských hřišť dle přílohy č. 1 smlouvy zajistí provedení díla, které spočívá:**
   * 1. v odstranění původního oplocení nebo jeho části vč. odvozu, likvidaci a pokud je to nutné v urovnání terénu;
     2. u 2D oplocení v dodání a instalaci **jeklových sloupků s krytkou 60 x 40 mm o výšce 160 cm, plotových polí 2D v pozinkované úpravě, o výšce 103 cm, délce 250 cm,** Ø vodorovného drátu: 6 mm, Ø svislého drátu: 5 mm, uchyceného na každé straně 3 **příchytkami. Sloupky budou usazeny** do jam o hloubce 70-90 cm a průměru 15-20 cm. Při hloubení jam je nutné počítat s hloubením bouracím kladivem; objednatel předpokládá, že tímto způsobem bude zapotřebí vyhloubit maximálně 80 % jam. Ostatní jámy pro sloupky budou hloubeny vrtáním. Přesný počet jam pro sloupky hloubených bouracím kladivem oznámí zhotovitel objednateli před jejich zabetonováním; současně umožní zhotoviteli provést kontrolu skutečného počtu takto hloubených jam;
     3. v dodání a instalaci nových branek pro vstup o šíři 1 m v místě stávajících (pokud není uvedeno jinak), a to bez samouzavíracího mechanismu, s kovovou západkou v horní části pro zajištění branky proti otevírání;
     4. v kompletním nahrazovaní oplocení v pozinkovaném provedení. Částečně obměněná kovová oplocení budou v barvě původní konstrukce, tedy zelené RAL 6005,
     5. u oplocení z pletiva ve výmeně pletiva za poplastované síly 3 mm s oky 50 x 50 mm v barvě  [Zelená RAL6005](https://www.levne-pletivo.cz/poplastovane-pletivo-pvc/?pv45=252),
     6. v úpravě oplocení hřišť na míčové hry tak, aby jeho výška a provedení odpovídaly popisu v podrobném položkovém rozpočtu, které lze popsat následně: Plotová pole z 2D dílů budou mít výšku uvednou v příloze  **č. 3 výzvy a č. 1 smlouvy.** U výšky 2D dílu do 1 m budou 3 příchytky na každé straně a **jeklové sloupky s krytkou 60 x 40 mm** budou ukotveny 40-50 cm v zemi. U výšky 2D dílu nad 1 m budou 4 příchytky na každé straně a **jeklové sloupky s krytkou 60 x 40 mm** budou ukotveny 50 cm v zemi. U výšky 2D dílu s výškou nad 1,5 m bude 5 příchytek na každé straně a **jeklové sloupky s krytkou 60 x 40 mm, které** budou ukotveny 50-60 cm v zemi. Oplocení o výšce nad 2,2 m bude mít kulaté sloupky s krytkou o průměru 48-50 mm a tloušťkou stěny 3 mm, takovéto budou ukotveny 60 cm v zemi. Oplocení o výšce nad 2,2 m bude v horní části vodorovně spojené. Strany za koši a brankami budou opatřena sítí s parametry: síla 5 mm, materiál vysokopevnostní polypropylen, světlost ok 120 mm, hmotost 170 g/m2, barva zelená RAL 6005. Konstrukce opúlocení bude v zelené barvě RAL 6005,
     7. v odstranění původních oplocení **a prvnků.**

Oplocení bude provedeno v souladu s právními předpisy a ČSN, zejména zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, a dále ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť.

**III. Doba a místo plnění a způsob předání**

1. **Zahájení prací**: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy
2. **Dokončení prací**: 15. 10. 2025
3. **Místo plnění**: dětská hřiště specifikovaná v čl. II. odst. 2 a v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Po provedení výměny oplocení, resp. po dokončení realizace díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. O předání a převzetí části díla vyhotoví objednatel protokol. Následně bude protokol podepsán oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu bude také údaj o počtu jam pro sloupek hloubených sbíječkou.

**IV. Cenové ujednání a platební podmínky**

1. Zhotovitel je vázán svou nabídkou ze dne doplní účastník předloženou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Odstranění sušáků a zpevněné plochy pod nimi na území městské části Praha 12, rok 2025“**. Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.
2. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná ve výši bez DPH: doplní účastník **Kč.**
3. Cena díla zahrnuje také cenu hloubení 80 % jam pro sloupek sbíječkou, přičemž jednotková cena hloubení jedné jámy sbíječkou činí doplní účastník Kč bez DPH. Údaj o jednotkové ceně hloubení jámy pro sloupky sbíječkou bude sloužit k poměrné úpravě celkové ceny díla podle skutečného počtu jam pro sloupek, jež budou zhotovitelem v rámci realizace předmětu díla tímto způsobem vyhloubeny.
4. V případě, že skutečný počet jam pro sloupek hloubených zhotovitelem v rámci realizace předmětu díla sbíječkou nebude dosahovat maximálního počtu 80 % předpokládaného objednatelem, bude od ceny díla odečtena částka rovnající se násobku jednotkové ceny hloubení jámy pro sloupek sbíječkou a počtu jam pro sloupky, které nebylo třeba hloubit sbíječkou oproti objednatelem předpokládanému maximálním počtu takových jam. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně materiálu, práce na provedení, dopravu na místo převzetí a likvidaci odpadu.
6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po jeho řádném a úplném provedení a předání objednateli na základě daňového dokladu (faktury). Součástí a přílohou faktury bude smluvními stranami podepsaný předávací protokol.
7. Faktura musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované části provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu upravenou fakturu.
8. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany 30 dnů ode dne jejich řádného doručení objednateli. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

**V. Vadné plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době předání a po stanovenou dobu po předání vlastnosti stanovené touto smlouvou, jakož i vlastnosti obvyklé a rozumně očekávatelné.
2. Případné vady díla zjištěné při předávání díla objednateli dle III. odst. 4 této smlouvy, včetně drobných vad a nedodělků, budou uvedeny v předávacím protokolu i s termínem pro jejich odstranění. V případě zjištění takových vad má objednatel právo odmítnout převzetí díla, což řádně i s důvody potvrdí na předávacím protokolu. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání díla objednateli dle čl. III. odst. 4 této smlouvy.
4. Za vadu díla se považuje provedení díla nebo jeho části v rozporu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
5. Zhotovitel zodpovídá za veškeré vady díla vyjma vad zapříčiněných vyšší mocí.
6. Uplatněním nároku z vadného plnění, včetně započtení přiměřené slevy z díla, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním.
7. Neodstraní-li vady zhotovitel, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 15 dnů od jejich písemného uplatnění.
8. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

**VI. Smluvní pokuty, ukončení smlouvy**

1. Při prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném dle článku III. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla uvedené v článku 2 odst. IV. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě uvedené v článku V. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 2 této smlouvy za každý započatou vadu a den prodlení.
4. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu případné škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
5. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 15 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. Za den zaplacení je považován den odeslání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
6. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu § 1982 a následujících občanského zákoníku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že závazky plynoucí z této smlouvy zanikají před uplynutím sjednané doby:
   * dohodou smluvních stran, nebo
   * odstoupením od smlouvy učiněným některou ze smluvních stran pro porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku druhou smluvní stranou. Za porušení smlouvy podstatným způsobem je považováno zejména nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. odst. 2 této smlouvy a nezaplacení sjednané ceny za dílo do 1 měsíce ode dne splatnosti uvedené na faktuře vystavené v souladu s touto smlouvou.
8. Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ve kterém od smlouvy odstupuje. V oznámení musí být uveden důvod, pro který strana odstupuje.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Za objednatele ve věcech technických jednají pracovníci odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, kteří také vykonávají činnost technického dozoru:
   1. Ing. Petr Hrubant, vedoucí odd. životního prostředí, tel. 244 028 509, e-mail: [hrubant.petr@praha12.cz](mailto:hrubant.petr@praha12.cz)
   2. po dobu zástupu pověření pracovníci odboru životního prostředí, Úřadu městské části Praha 12
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.
3. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
8. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je Podrobný položkový rozpočet.
9. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne \_\_.\_\_2025 usnesením č. R-\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele | Za zhotovitele |
| V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [Ing. Vojtěch Kos, MBA](https://www.praha12.cz/ing-vojtech-kos/o-2460/p1=65976)  starosta |  |

1. Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu, viz[*https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku*](https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku)*.*  [↑](#footnote-ref-1)