ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku

na stavební práce

Areál Ráček

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

podle § 38 v návaznosti na § 21 odst. 1 písm. f)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

OBSAH

1)	INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	4

1.1.	Závaznost zadávací dokumentace	4

1.2.	Údaje o vyžádání zadávací dokumentace	4

1.3.	Náklady za zadávací dokumentaci	4

1.4.	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	4

1.5.	Součásti zadávací dokumentace	4

2)	ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	5

2.1.	Název předmětné veřejné zakázky (dále také jen Zakázka)	5

2.2.	Druh veřejné zakázky	5

2.3.	Předpokládaná hodnota	5

2.4.	Klasifikace předmětu Zakázky dle CPV	5

2.5.	Druh zadávacího řízení	5

2.6.	Části zakázky	6

2.7.	Evidence zakázky	6

2.8.	Informace o zadavateli	6

2.9.	Zdroje financování Zakázky	6

3)	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6

3.1.	Základní specifikace díla (stručný popis)	6

3.2.	Technická specifikace	7

3.3.	Další pravidla upravující Zakázku, kterými je uchazeč povinen se řídit	8

3.4.	Místo (staveniště) a doba plnění Zakázky	9

3.5.	Staveniště	9

3.6.	Prohlídka místa plnění	9

3.7.	Některé podmínky provádění díla	9

4)	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI	10

4.1.	Rozsah kvalifikace	10

4.2.	Prokazování splnění kvalifikace	10

4.3.	Pravost a stáří dokladů (§ 57 Zákona)	14

4.4.	Změny v kvalifikaci (§ 58 Zákona)	14

4.5.	Nesplnění kvalifikace (§ 60 Zákona)	14

4.6.	Protokol o posouzení kvalifikace	15

5)	NABÍDKOVÁ CENA, POŽADAVKY NA JEJÍ ZPRACOVÁNÍ	15

5.1.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	15

5.2.	Požadavky na nabídkovou cenu	15

5.3.	Výkaz výměr	15

5.4.	Další povinnosti uchazeče	16

6)	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	16

6.1.	Identifikační údaje uchazeče (dále v textu také jako „dodavatel“)	16

6.2.	Požadavek na formální úpravu a obsah nabídky	17

6.3.	Požadavky na varianty nabídek	17

6.4.	Požadavky dle § 68 odst. 3 Zákona	17

6.5.	Subdodavatelé	18

6.6.	Struktura nabídky	18

7)	POKYNY PRO DORUČENÍ NABÍDEK, INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK	18

7.1.	Lhůta a místo pro podání nabídek	18

7.2.	Otevírání obálek	19

7.3.	Postup komise při otevírání obálek, kontrola úplnosti	19

7.4.	Posouzení a hodnocení nabídek (§§ 76 až 80 Zákona), hodnotící kritérium	20

7.5.	Zadávací lhůta (§ 43 Zákona)	20

8)	OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE	20

8.1.	Smlouva o dílo	20

8.2.	Platby a fakturace	20

8.3.	Pojištění vybraného uchazeče	20

8.4.	Jistota (§67 Zákona)	21

8.5.	Vybraný uchazeč je povinen v souvislosti s předpisy OPPK:	21

8.6.	Zadavatel si vyhrazuje právo	22

9)	Přílohy ZD	23

Areál Ráček	23

# INFORMACE O ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

## Závaznost zadávací dokumentace

    - Tato zadávací dokumentace (dále v textu také jen jako „ZD“) je ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu také jen „Zákon“) souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky.

    - Touto zadávací dokumentací však nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy, které se k Zakázce vztahují a/nebo s ní jakkoli souvisejí, stejně jako platné české, resp. evropské normy, a to zejména technické, hygienické, bezpečnostní, apod., a které uchazeč musí v rámci své nabídky, resp. realizace zakázky dodržet.

    - Tato zadávací dokumentace je pro zájemce, resp. uchazeče, není-li dále uvedeno jinak, závazná. Obsahuje zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

## Údaje o vyžádání zadávací dokumentace

    - Zadávací dokumentace je uveřejněna zcela na profilu Zadavatele.

## Náklady za zadávací dokumentaci

    - Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně na Profilu.

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

    - Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost (může být pro urychlení procesu vyřízení zaslána také současně e-mailem na tyto adresy současně:  rpasek@p12.mepnet.cz  a proobce@proobce.eu) musí být zadavateli doručena nejpozději pět (5) pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď odešle (a uveřejní na Profilu) zadavatel všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla poskytnuta, a to na jimi oznámenou poštovní nebo e-mailovou adresu, a to do tří (3) pracovních dní od doručení žádosti.

## Součásti zadávací dokumentace

    - Textová část, jejíž obsah je uveden shora a její přílohy č.:

- krycí list nabídky – nabídková cena

- vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace

- vzor seznamu a prohlášení podle § 68 odst. 3 Zákona

- formulář seznam subdodavatelů

- vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

- smlouva o dílo

    - Projektová dokumentace skládající se z: dokumentace pro provádění stavby s názvem „Revitalizace části pozemku parc. č. 4400/89 Základní školy Rakovského v Praze 12 - AREÁL RÁČEK“, zpracovaná projektantem Ing. arch. Janem Mudrou, IČO: 66340110, se sídlem 338 01 Holoubkov 81 a dále z dokumentace pro výběr zhotovitele stavby zpracovaná společností AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, Plzeň, IČO: 25203231, č. zakázky: 07912, datum: říjen 2014 (obě dále také jen „Projektová dokumentace“).

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

## Název předmětné veřejné zakázky (dále také jen Zakázka)

    - Zakázka je u zadavatele vedená pod názvem: Areál Ráček.

## Druh veřejné zakázky

    - podle výše předpokládané hodnoty: podlimitní

    - podle věcného plnění: stavební práce

## Předpokládaná hodnota

    - Celková předpokládaná hodnota Zakázky činí 8.900.000 Kč bez DPH.

## Klasifikace předmětu Zakázky dle CPV

    - 45000000-7 – Stavební práce

    - 45211360-0 - Stavební práce na městské výstavbě

    - 45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

    - 45213316-1 - Stavební úpravy chodníků

    - 45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

    - 45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch

    - 34928400-2 - Pouliční vybavení

## Druh zadávacího řízení

    - zjednodušené podlimitní dle § 38 v návaznosti na § 21 odst. 1 písm. f) Zákona

## Části zakázky

    - Zakázka není rozdělena na části.

## Evidence zakázky

    - Zakázka je uveřejněna na profilu zadavatele.

## Informace o zadavateli

    - Zadavatel (dále v textu také jako „objednatel“):

Název:			městská část Praha 12

Zastoupený:		PhDr. Daniela Rázková, starostkou

Sídlo:			Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ / DIČ:		00231151/ CZ00231151

Profil:			https://www.softender.cz/detail/PRAHA12

Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Pašek, investiční technik

Tel / E-mail:		+420 241 773 844 / rpasek@p12.mepnet.cz

    - Osoba pověřená na základě příkazní smlouvy organizací zadávacího řízení:

Společnost:		pro obce s.r.o.

IČO / DIČ:		24315184 / CZ24315184

Sídlo:			Strupčice 224, PSČ 431 14

Zastoupený:		Mgr. Ing. Robert Hebký, jednatelem

Tel / E-mail:		+420 777 895 514 / proobce@proobce.eu;

## Zdroje financování Zakázky

    - Tato zakázka je spolufinancována prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, reg. č. CZ.2.16/2.1.00/23546.

# VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Základní specifikace díla (stručný popis)

    - Předmětem Zakázky je provedení díla, kterým se rozumí: úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících prací, za účelem provedení stavby vedené u objednatele pod názvem: „Areál Ráček“, a to dle Projektové dokumentace.

    - Cílem revitalizace pozemku 4400/89 v k.ú Modřany, je vytvořit atraktivní místo v sídlišti , zpřístupnit areál veřejnosti a vytvořit místo pro odpočinek, hru a poznání hornin jak pro veřejnost tak v rámci výukového programu školy. Základními prvky revitalizace areálu Ráček jsou geoexpozice, veřejné prostranství, herní prvky pro děti ve věku od 3 do 8 let, herní prvky pro děti od 8 až 14 let, zatravněná srovnaná plocha pro výstavy zájmových sdružení (chovatelé, hasiči), oprava areálových komunikací a venkovní schodiště včetně zábradlí. Doplnění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) podél komunikace a u dětského hřiště.  Oprava osvětlení komunikace, oprava oplocení a vstupních bran.

    - Cílem úpravy pozemku 4400/417 v k.ú. Modřany, je možnost využít okolí areálu RAK, propojit školní a nově vznikající veřejný areál s kondičním a rekreačním areálem a propojit zklidněnou pěší komunikací dvě části sídliště. V současné chvíli asfaltová komunikace bez možnosti odpočinku by se měla změnit na klidnou zónu, kde je možnost odpočinku a procházky bez nutnosti využít vlastní areál RAK. Areál je členěn na základní tři části, zejména z důvodu zjednodušení orientace. V rámci stavby uchazeč provede zejména:

      - zahradní a sadové úpravy, úpravy stávajících zelených ploch, doplnění nízké a vzrostlé zeleně, odstranění, prořezání a omlazení stávajících stromů, doplnění nových keřových a travnatých ploch.

      - osazení laviček, odpadkových košů, osazení herních prvků

      - napojení areálu na stávající asfaltovou komunikaci, doplnění pochozích ploch s obrubníky, palisády, nízké gabionové stěny a vytvoření signálních pásů a doplnění nových obrubníků, výměnu stávajícího povrchu pěší komunikace

    - Rozsah a další podmínky provedení díla, resp. povinnosti uchazeče jsou uvedeny dále v této Zadávací dokumentaci, zejména pak ve Smlouvě o dílo a v Projektové dokumentaci, resp. výkazech výměr. Uchazeč je také povinen provádět veškeré práce, resp. provést dílo mj. v souladu s technickými specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy stavby uvedenými v Projektové dokumentaci.

    - Veškeré podmínky pro provedení díla uvedené v Zadávací dokumentaci jsou, není-li uvedeno jinak, absolutními podmínkami a uchazeč je povinen je bez výhrad akceptovat při zpracování své nabídky.

## Technická specifikace

    - Technická specifikace a uživatelské standardy zhotovitelem dodávaného zboží jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a ve výkazech výměr.

    - Technické specifikace a uživatelské standardy jsou také dány příslušnými obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami, byť by měly pouze doporučující charakter a platí, že uchazeč je povinen je v rámci realizace Zakázky dodržovat a řídit se jimi.

    - Před zahájením prací, pro něž platí určité předpisy, návody, apod. je zhotovitel povinen je předložit zadavateli, a to zástupci ve věcech technických pro následné ověření, zda postupoval v jejich souladu.

    - Pokud se zadavatel v zadávací dokumentaci odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně, technicky, tvarově a designově, apod. obdobných řešení.

    - Je-li však v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se shora uvedeným odkazem rozumí nastavení minimální úrovně vlastností (kvalitativních, funkčních, technických, jako např. mechanických, chemických, příslušných charakteristik, apod.) příslušné požadované věci (výrobku, komponenty, zboží, apod.), může uchazeč nabídnout výrobek, materiál, technologii, zařízení či prostředek obdobných vlastností za předpokladu dodržení jejich uvedené minimální úrovně.

## Další pravidla upravující Zakázku, kterými je uchazeč povinen se řídit

    - Základní právní předpisy, vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze):

      - zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

      - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy

      - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

      - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

      - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu

      - vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

      - zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,

      - zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší,

      - zákon č. 17/1992 o životním prostředí,

      - zákon č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny,

      - zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů,

      - zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

      - zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení,

      - zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,

      - české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

## Místo (staveniště) a doba plnění Zakázky

    - Místem plnění (staveništěm) je: čísla pozemků dotčených stavbou 4400/89 a 4400/417 v k.ú. Modřany; blíže pak viz Projektová dokumentace.

    - Zahájení provádění Zakázky (díla): bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo.

    - Provedení díla (tj. dokončení bez vad a nedodělků a předání jeho předmětu Zadavateli): nejpozději do: 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

## Staveniště

    - Požadavky na staveniště jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, zejména pak v souhrnné technické zprávě. Vymezení staveniště je patrné z výkresové části projektové dokumentace, případné zvětšení záboru musí být povoleno investorem, a to pouze na pozemky ve vlastnictví zadavatele.

## Prohlídka místa plnění

    - Prohlídka místa plnění se uskuteční 24.03.2015 v 10:00 hod., sraz účastníků před vstupem do Základní školy Rakovského  v Praze 12, Rakovského 3136.

## Některé podmínky provádění díla

    - [Fotodokumentace] Zhotovitel bude povinen, pro zamezení případných sporů, pořídit před zahájením prací fotodokumentaci stávajícího stavu okolních nemovitostí. Tuto povinnost zajišťování průběžné fotodokumentace pak bude mít zhotovitel i v průběhu stavebních prací na jednotlivých stavebních objektech. Fotodokumentace bude prováděna v digitální formě v dostatečné průkaznosti, vypovídající o datu a místě pořízení fotodokumentace, stavu dotčených pozemků a nemovitostí před zahájením výstavby, o případných změnách tohoto stavu a o způsobu a kvalitě prováděných prací v jednotlivých etapách výstavby před jejich zakrýváním.

    - [Vliv stavby na okolí] Při provádění výkopových a bouracích prací a ostatní stavební činnosti bude zhotovitel povinen zajistit příslušná opatření pro minimalizaci, případně zamezení negativních vlivů stavby na její okolí, zejména pak na životní prostředí a okolní výstavbu - především omezení hluku, vibrací, exhalací výfukových plynů a prašnosti. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby bezpečný vsup do okolních nemovitostí vč. umožnění vjezdu záchranným jednotkám a HZS.

    - [Dodržování předpisů] Při provádění díla bude zhotovitel odpovídat za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce, technických zařízení a mechanizačních prostředků na stavbách, dále pak za zabezpečení okolí staveniště proti nebezpečí úrazů třetích osob a vzniku škod na cizím majetku.

Podrobnosti a další podmínky provádění díla jsou uvedeny v dalších částech zadávací dokumentace, zejména pak v Projektové dokumentaci a v obchodních podmínkách, které jsou vymezeny ve Smlouvě o dílo.

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče.

## Rozsah kvalifikace

Zadavatel požaduje v souladu s níže uvedenými ustanoveními Zákona splnění, resp. předložení:

    - základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 Zákona

    - profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 Zákona, jak je uvedeno dále

    - technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 Zákona, jak je uvedeno dále

    - čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

## Prokazování splnění kvalifikace

- Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v rozsahu dle odst. 4.1. ZD ve smyslu § 62 odst. 3 Zákona čestným prohlášením (lze využít přílohu č. 2 ZD).

- Následně pak až vybraný uchazeč je povinen dle § 82 Zákona v návaznosti na § 62 odst. 3 Zákona v rámci povinnosti k součinnosti k uzavření smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jak jsou dále uvedeny v tomto odstavci 4.2 této ZD. Nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení uchazeče, resp. uzavření smlouvy s uchazečem dalším v pořadí.

    - Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona

      - Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel způsobem uvedeným v ust. § 53 odst. 3 zákona, tj. dle písm.:

        - výpisem z evidence Rejstříku trestů (FO i PO)

        - potvrzením příslušného finančního úřadu

        - potvrzením příslušného orgánu či instituce k § 53 odst. 1 písm. h)

        - čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče (za tímto účelem lze využít Přílohu č. 5 této dokumentace) a

    - Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 Zákona

      - § 54 písm. a) Zákona - dodavatel předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,

      - § 54 písm. b) Zákona - dodavatel předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku), a to např. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

      - § 54 písm. d) Zákona – dodavatel předloží kopii dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů

    - Ekonomická a finanční způsobilost

      - dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (lze využít přílohu č. 2 ZD).

    - Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

      - § 56 odst. 3 písm. a) Zákona - dodavatel předloží Seznam realizovaných staveb: minimálně tří obdobných staveb ve vztahu k předmětné Zakázce (přitom alespoň jedna stavba musí také zahrnovat parkové, sadové apod. úpravy) realizovaných uchazečem za posledních 5 let (počítáno od data konce lhůty pro podání nabídek zpětně) minimálně v objemu 4,0 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu. Seznam bude obsahovat nejméně tyto údaje:

- název a přesné označení zakázky,

- předmět plnění, charakter zakázky a její rozsah

- název objednatele včetně kontaktní osoby a spojení na ni (telefonické a e-mailové)

- termín provádění zakázky.

      - Přílohou Seznamu musí být osvědčení, která musí zahrnovat:

        - cenu,

        - dobu

        - místo provádění stavebních prací

        - údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

      - § 56 odst. 3 písm. c) Zákona - dodavatel předloží:

        - osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby, příp. osob odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací

- alespoň úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, které doloží příslušným vysvědčením

- s praxí 3 roky, kterou doloží čestným prohlášením.

        - čestné prohlášení o tom, že osoba, příp. osoby podle předchozího odstavce je u dodavatele v zaměstnaneckém poměru.

- pro případ, že by dodavatel neměl takovou osobu v zaměstnaneckém poměru, je povinen předložit doklady dle 4.1.9.1.

    - Prokazování splnění části kvalifikace subdodavatelem (§ 51 odst. 4 Zákona)

      - Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel v takovém případě zadavateli předloží:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem

- smlouvu uzavřenou s každým jednotlivým subdodavatelem, z níž vyplývá mj. jednak závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokáže splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona a jednak závazek k plnění všech povinností a požadavků, k nimž je zavázán v rámci Zakázky dodavatel.

      - Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) Zákona.

      - Pokud bude dodavatel prokazovat část kvalifikace subdodavatelem, je povinen specifikovat obsah a rozsah subdodavatelem poskytnutého plnění (za tím účelem lze využít vzor v příloze č. 3 ZD).

    - Prokazování splnění kvalifikace několika dodavateli společně (§ 51 odst. 5, 6 Zákona)

      - Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen podle ust. § 51 odst. 5 Zákona prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokázání splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 Zákona obdobně.

      - Pokud podává více dodavatelů společnou nabídku, jsou povinni podle ust. § 51 odst. 6 Zákona předložit v nabídce smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních závazků vzniklých v souvislosti se Zakázkou vázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky; solidarita závazku platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Ve smlouvě pak musí být uveden (pověřen) jeden dodavatel, jakožto vedoucí účastník sdružení, způsob a rozsah jeho jednání za ostatní dodavatele a kontaktní údaje: adresu pro doručování tomuto pověřenému účastníkovi, kontaktní fyzickou osobu a telefonní a e-mailové spojení na tuto osobu. V nabídce společných dodavatelů musí být kromě uvedené smlouvy přiložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, na základě které je vedoucí účastník sdružení pověřen za ostatní dodavatele jednat.

    - Prokazování splnění kvalifikace zahraničními osobami (§ 51 odst. 7 Zákona)

      - Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem.

      - Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

      - Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

    - Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, resp. certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 127, 134 Zákona)

      - Dodavatel může prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 127 Zákona, resp. certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 134 a násl. s náležitostmi stanovenými § 139 Zákona.

## Pravost a stáří dokladů (§ 57 Zákona)

    - Uchazeči předloží čestné prohlášení dle § 62 odst. 3 Zákona v originále. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dle § 62 odst. 3 Zákona povinen před jejím uzavřením podle ust. § 82 Zákona předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie uvedených dokladů. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 Zákona.

    - Pokud se týká dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku, nesmějí být tyto dle ust. § 57 odst. 2 Zákona ke dni podání nabídky starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

    - Pokud Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení k prokázání kvalifikace, musí z něj být zřejmé všechny Zadavatelem požadované skutečnosti a údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně osobou oprávněnou jednat za uchazeče (viz níže pododstavci 6.1.2).

## Změny v kvalifikaci (§ 58 Zákona)

    - Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout.

    - Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle ust. § 81 Zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž má být uzavřena smlouva, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

## Nesplnění kvalifikace (§ 60 Zákona)

    - Dodavatel, jenž nesplní kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem nebo nesplní povinnost oznámit změny v kvalifikaci (§ 58 Zákona) bude ze zadávacího řízení vyloučen; tím není dotčena možnost postupu podle § 59 odst. 4 Zákona.

    - Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

## Protokol o posouzení kvalifikace

    - Protokol o posouzení kvalifikace bude uchazečům k dispozici s odkazem na ust. § 59 odst. 8 Zákona v sídle Zadavatele.

# NABÍDKOVÁ CENA, POŽADAVKY NA JEJÍ ZPRACOVÁNÍ

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

    - Předpokládaná hodnota zakázky je maximální celkovou cenou zakázky. Nabídka, u které bude překročena maximální celková cena, bude vyloučena z dalšího hodnocení.

## Požadavky na nabídkovou cenu

Nabídková cena (cena díla) bude:

    - sjednána jako cena nejvýše přípustná (nepřekročitelná), za celé plnění Zakázky a pro danou dobu plnění, zahrnující skladbově a objemově veškeré práce a dodávky, služby a činnosti, rizika, zisk a případné finanční vlivy jako např. inflace, apod., v nezbytném rozsahu pro úplné provedení Zakázky v Zadavatelem požadovaném rozsahu, standardu provedení a jakosti dle Zadávací dokumentace, včetně zajištění všech ostatních úkonů a činností souvisejících s úplným provedením Zakázky v rozsahu požadavků Zadávací dokumentace.

    - uvedena v českých korunách a členění dle krycího listu, v tomto listu, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

    - zpracována na základě oceněného výkazu výměr, který obsahuje rozsah a druh požadovaných stavebních prací a použitého materiálu. Předpokládá se, že podal-li uchazeč nabídku, tak se v návaznosti na svoji odbornost a ust. § 2594 obč. zák. důkladně a podrobně seznámil s popisem prací a s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a výkazu výměr a že pečlivě a odborně zvážil všechna množství do výkazu zahrnutá. V případě potřeby má možnost vznést potřebné dotazy a připomínky písemnou žádostí o dodatečné informace.

    - musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s realizací Zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout tak, aby předmět díla byl zcela funkční a v požadované kvalitě. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že v ceně díla takové náklady zahrnuty jsou; za takové se považují zejména náklady na činnosti uvedené ve Smlouvě o dílo v čl. I. odst. 3 a 4.

## Výkaz výměr

    - Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky oceněný výkaz výměr v listinné podobě, a pokud možno také v elektronické podobě na CD, a to ve formátu *.xls (MS Excel).

    - Uchazeč je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr, a to v souladu s obsahem výkazů výměr a v rozsahu vymezeném v Projektové dokumentaci. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr uchazeče jsou také považovány jako pevné jednotkové ceny pro celou dobu realizace Zakázky a celý její rozsah včetně jejích případných změn.

    - Veškeré ceny a sazby uvedené ve výkazu výměr a platné pro realizaci Zakázky musí být uvedeny pro každou položku výkazu a podle sazeb platných před podáním nabídky. Případné jejich změny, které mohou nastat až do dne provedení díla, musí být v nabídce již zohledněny. V případě jakýchkoli pochybností se má za to, že již v nabídce jsou zohledněny (zahrnuty). Sazby musí zahrnovat veškeré daně, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uváděny jako samostatné ve výkazu a v nabídce. Výše veškerých cen a sazeb je považována za konečnou a nelze ji jakkoli překročit.

    - Dodavatel není oprávněn jakkoli upravovat, měnit, doplňovat, apod. výkaz výměr.

## Další povinnosti uchazeče

    - Pokud uchazeč nebude při plnění zakázky (provádění díla) realizovat některé z oceněných položek výkazu výměr v plném rozsahu, je povinen vyčíslit a fakturovat skutečnou výši nákladů těchto položek.

# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Identifikační údaje uchazeče (dále v textu také jako „dodavatel“)

    - Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje, tedy:

      - u právnické osoby: obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a kontaktní údaje, zejména pak, má-li, platnou a funkční elektronickou adresu – e-mail a datovou schránku (ID EDS)

      - u fyzické osoby: obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, příp. místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a kontaktní údaje, zejména pak, má-li, platnou a funkční elektronickou adresu – e-mail.

    - Pokud za uchazeče jedná zmocněnec, musí být součástí nabídky uchazeče mj. originál nebo úředně ověřená kopie plné moci podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče v souladu se zápisem v obchodním rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán.

## Požadavek na formální úpravu a obsah nabídky

    - Každý dodavatel může ve lhůtě pro podání nabídek podat pouze jednu nabídku.

    - Nabídky se podávají v listinné podobě, a to v jednom originále (zřetelně označeném jako originál). Pokud je to možné dovoluje si zadavatel požádat o podání nabídky také v jedné listinné kopii (zřetelně označené jako kopie) a (vyjma dokumentů prokazujících kvalifikaci) i v elektronické podobě na CD (zejména pak oceněný výkaz výměr). CD pak musí být označeno identifikačními údaji dodavatele a názvem Zakázky a musí být společně s nabídkou v uzavřené obálce a zabezpečeno tak, aby jej nebylo možné vyjmout před otevřením obálek.

    - Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče, adresou sídla dodavatele a označené názvem zakázky a nápisem NEOTVÍRAT.

    - Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v písemné formě a musí obsahovat podepsaný návrh smlouvy statutárním orgánem uchazeče, či jiným oprávněným zástupcem (v tom případě musí být přiložen originál, či ověřená kopie plné moci).

    - Zadavatel doporučuje nabídku:

      - pro lepší orientaci očíslovat na každé jednotlivé straně (v pravém dolním rohu) počínaje titulní stranou, a to vzestupně od čísla 01)

      - zabezpečit proti jakékoli manipulaci a/nebo ztrátě jednotlivých listů, a to pevným spojením jednotlivých listů (sešitím, svázáním, apod. celé nabídky). Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.

    - Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

## Požadavky na varianty nabídek

    - Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## Požadavky dle § 68 odst. 3 Zákona

Uchazeč je povinen v nabídce doložit (lze využít vzor v příloze č. 3 této ZD)

    - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

    - má-li formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

    - prohlášení o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

## Subdodavatelé

    - Zadavatel v souladu s ust. § 44 odst. 6 Zákona požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval (dodal seznam subdodavatelů, viz vzor v příloze č. 4 ZD) části Zakázky a jejich rozsah, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.

## Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje seřadit nabídku pro lepší orientaci do těchto oddílů:

- Identifikační údaje uchazeče a nabídková cena (příloha č. 1 ZD)

- Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace (příloha č. 2 ZD)

- Doklady podle § 68 odst. 3 Zákona (příloha č. 3 ZD)

- Seznam subdodavatelů (příloha č. 4 ZD)

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 6 ZD)

- Harmonogram (předběžný) plnění veřejné zakázky

- Oceněné výkazy výměr

- Další případné dokumenty a listiny

# POKYNY PRO DORUČENÍ NABÍDEK, INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

## Lhůta a místo pro podání nabídek

    - Nabídky musí být doručeny nejpozději do: 01.04.2015 v 15:00 hodin.

    - Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nebude otevírána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

    - Místem pro podání nabídek je: podatelna Úřadu městské části Praha 12 na adrese Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany.

    - Nabídky se mohou podávat osobně v místě pro podání nabídek v pracovní době podatelny tj. od 08.00 hod. do 15.30 hod. v úterý a ve čtvrtek, od 08.00 hod. do 18.00 hod. v pondělí a ve středu, od 08.00 hod. do 13.00 hod. v pátek.

    - Doručení je možné i prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu místa pro podání nabídek, avšak na odpovědnost za včasné doručení dodavatele. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky zadavatelem (otisk razítka podatelny).

## Otevírání obálek

    - Obálky budou otevřeny téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, a to na v sídle zadavatele adrese Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, v zasedací místnosti č. 504, 4. patro v 15.10 hod.

    - Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomné osoby:

      - zadavatele: Členové komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, které jmenuje zadavatel a osoba pověřená organizací zadávacího řízení, která splňuje podmínku nepodjatosti a pořizuje protokol o otevírání obálek.

      - uchazeče: Otevírání obálek se uskuteční za přítomnosti uchazečů. Za každého uchazeče je oprávněna být přítomna otevírání obálek pouze jedna osoba. Tato osoba je povinna předložit písemnou plnou moc podepsanou statutárním orgánem uchazeče; to neplatí, pokud se bude otevírání obálek účastnit statutární orgán. Osoby uchazečů jsou povinny pro účely sepsání prezenční listiny předložit k nahlédnutí zadavateli občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, z něhož bude lze totožnost osoby ověřit.

      - zástupce poskytovatele dotace.

      - zástupce řídícího orgánu OPPK.

## Postup komise při otevírání obálek, kontrola úplnosti

    - Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky (§71 odst. 8 Zákona), tedy zda je:

      - nabídka zpracována v požadovaném, českém, jazyku a

      - návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče

    - Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům pouze:

      - identifikační údaje uchazeče,

      - informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle písm. a) a b) tohoto odstavce (tedy požadavky podle § 71 odst. 8 Zákona) a

      - informaci o nabídkové ceně.

    - O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek ve smyslu ust. § 73 Zákona. Zadavatel umožní ve smyslu ust. § 73 odst. 4 uchazečům do protokolu nahlédnout a pořídit si případně opis; protokol bude k dispozici také na Profilu.

    - Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, hodnotící komise nabídku podle ust. § 71 odst. 10 Zákona vyřadí. Zadavatel vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

## Posouzení a hodnocení nabídek (§§ 76 až 80 Zákona), hodnotící kritérium

    - Po otevření obálek a kontrole úplnosti nabídek proběhne posouzení kvalifikace podle § 59 a násl. Zákona a dále posouzení a hodnocení nabídek podle ust. §§ 76 až 80 Zákona, tj. z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou vyřazeny.

    - Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria (§ 78 Zákona), kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Vítězem zadávacího řízení se stane uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.

    - Posouzení a hodnocení nabídek smí být přítomny pouze osoby zadavatele.

    - O posouzení a hodnocení nabídek bude sepsána zpráva podle § 80 odst. 1 Zákona, která bude ve smyslu § 80 odst. 3 Zákona uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny, k nahlédnutí na jejich písemnou žádost.

## Zadávací lhůta (§ 43 Zákona)

    - Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou jsou uchazeči vázání svými nabídkami) v délce 150 dnů.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

## Smlouva o dílo

    - Jako absolutní podmínku si zadavatel vyhrazuje, aby uchazeči akceptovali přiložený návrh smlouvy o dílo.

    - Obchodní podmínky předmětné Zakázky jsou vymezené v návrhu Smlouvy o dílo.

## Platby a fakturace

    - Zadavatel neposkytuje zálohy.

    - Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně uplatnit zádržné, resp. záruky; viz také návrh smlouvy o dílo.

## Pojištění vybraného uchazeče

    - Zadavatel požaduje, po vybraném uchazeči, s nímž má být uzavřena smlouva, aby tento uchazeč před uzavřením smlouvy předložil pojistnou smlouvu (příp. pojistný certifikát nebo obdobný doklad vystavený pojistitelem), jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené třetí osobě; v případě předložení pouze závazného příslibu pojistitele sjednat s uchazečem pojistnou smlouvu je pak uchazeč povinen předložit pojistnou smlouvu nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy na plnění veřejní zakázky, jinak má zadavatel právo od smlouvy odstoupit.

    - Limit pojistného plnění musí být nejméně 5 mil. Kč, resp. v takové výši, aby vždy pokryl případné škody související s touto zakázkou. Pokud bude pojistná částka stanovena v cizí měně, přepočítá se podle kurzu ČNB platného v den předcházející dni podání nabídky; případ změny kurzu v tento den se bude posuzovat ve prospěch uchazeče. Uchazeč je dále povinen uvedené pojištění udržovat v účinnosti, resp. tak, aby vždy pokrylo případné škody v souvislosti s předmětnou Zakázkou.

    - Požadavek na pojištění podle tohoto odstavce prokáže uchazeč předložením originálu, či ověřené kopie platné a účinné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu či obdobného dokladu vystaveného pojistitelem. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 Zákona

## Jistota (§67 Zákona)

    - Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty podle ust. § 67 Zákona.

## Vybraný uchazeč je povinen v souvislosti s předpisy OPPK:

    - umožnit vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných úřadů státní správy.

    - poskytnout součinnost a umožnit finanční kontrolu v souladu se zákone, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 552/1991, o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, pro kontrolu dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

    - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgán oprávněné k výkonu kontroly.

    - archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku po provedení poslední platby na projekt a nesmí skončit dříve než 3 roky od uzavření či částečném ukončení OPPK.

## Zadavatel si vyhrazuje právo

    - změnit či doplnit zadávací podmínky postupem podle ust. § 40 odst. 3 Zákona

    - ověřit a prověřit údaje uvedené uchazeči v nabídkách, a to i u třetích osob, přičemž vyloučí uchazeče v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje

    - nevracet uchazečům podané nabídky

    - zrušit zadávací řízení dle ust. § 84 Zákona, přičemž za důvody (dle odst. 2 písm. d) a e) uvedeného ustanovení § 84), pro které zadavatel může zrušit zadávací řízení, se považuje zejména případ, kdy budou zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby v zadávací dokumentaci, či nebude zadavateli přidělena dotace

    - uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace, či nesplnění jiných požadavků zadavatele na nabídku a oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, a to s účinky doručení okamžikem uveřejnění.

V Praze, dne 12.3. 2015

pro obce s.r.o.

v z. Městská část Praha 12

# Přílohy ZD

Příloha č. 1 ZD

| KRYCÍ LIST NABÍDKY / NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podlimitní veřejná zakázka na stavební práce |  |  |  |  |  |  |
| Název veřejné zakázky |  |  | - Areál Ráček |  |  |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel |  |  |  |  |  |  |
| Název: |  |  |  | městská část Praha 12 |  |  |
| IČO/DIČ: |  |  |  | 00231151/ CZ00231151 |  |  |
| Adresa sídla / místa podnikání: |  |  |  | Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany |  |  |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: |  |  |  | PhDr. Daniela Rázková, starostka |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  | Ing. Radek Pašek, investiční technik |  |  |
| Telefon: |  |  |  | +420 241 773 844 |  |  |
| E-mail: |  |  |  | rpasek@p12.mepnet.cz |  |  |
| Uchazeč |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma: |  |  |  |  |  |  |
| IČO / DIČ: |  |  |  |  |  |  |
| Adresa sídla / místa podnikání: |  |  |  |  |  |  |
| Osoby oprávněné uchazeče zastupovat: |  |  |  |  |  |  |
| Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba; v případě pověření musí být součástí nabídky úředně ověřená plná moc, nebo jiný obdobný dokument. |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon / E-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel doporučuje, aby uchazeč uvedl funkční e-mail, když i jeho prostřednictvím bude informován o všech skutečnostech o průběhu zadávacího řízení, zejm. oznámeních, výzvách, apod. |  |  |  |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  | DPH (sazba … %) |  |  |  | Cena celkem vč. DPH |
| Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 2 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění kvalifikačních předpokladů

a ekonomické a finanční způsobilosti

dle § 62 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon“)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.

jméno a příjmení:		…………………………………….……………………………………

IČO/DIČ:			…………………………………….……………………………………

sídlo, resp.

místo podnikání:		…………………………………….……………………………………

zastoupený

(statutární orgán):		…………………………………….……………………………………

tímto čestně prohlašuji jako uchazeč

Veřejné zakázky:	Areál Ráček

zadané Zadavatelem:	městská část Praha 12, IČO 00231151, 143 00 Písková 830/25, Praha 4

- Modřany

že splňuji kvalifikaci ve smyslu Zákona a požadavků Zadavatele, jak jsou specifikovány zadávací dokumentací k uvedené Veřejné zakázce a jsem ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmětnou Veřejnou zakázku.

V ………………………, dne: ..................

podpis:	………………………………………………….

firma, resp. jméno a příjmení

titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 3 ZD

SEZNAM A PROHLÁŠENÍ

jako součást nabídky podle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen také „Zákon“)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.

jméno a příjmení:		…………………………………….……………………………………

IČ/DIČ:			…………………………………….……………………………………

sídlo, resp.

místo podnikání:		…………………………………….……………………………………

zastoupen(a)

(statutární orgán):		…………………………………….……………………………………

tímto jako uchazeč

Veřejné zakázky:	„Areál Ráček“

zadané Zadavatelem:	městská část Praha 12, IČO 00231151, 143 00 Písková 830/25, Praha 4

- Modřany

ve smyslu ust. § 68 odst. 3 Zákona jako součást mé nabídky předkládám:

- tento seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

....................................................................................................................

- tento seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

....................................................................................................................

alternativně: 	nemám formu akciové společnosti

a prohlašuji:

- že jsem neuzavřel a neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou

V ………………………, dne: ..................

podpis:	………………………………………………….

firma, resp. jméno a příjmení

titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 4 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(SEZNAM SUBDODAVATELŮ)

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.

jméno a příjmení:	…………………………………….……………………………………

IČO/DIČ:		…………………………………….……………………………………

sídlo, resp.

místo podnikání:	…………………………………….……………………………………

statutární orgán:	…………………………………….……………………………………

tímto čestně prohlašuji jako uchazeč

podlimitní Veřejné zakázky:	„Areál Ráček“

zadané Zadavatelem: 	městská část Praha 12, IČO 00231151, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

že budu spolupracovat s následujícími subdodavateli (v tomto případě vyplňte tabulku) / budu provádět Veřejnou zakázku pouze a jen vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte):

| firma subdodavatele | IČ | vymezení rozsahu poskytnutí kvalifikace | vymezení činnosti na díle | % podíl na díle |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V ………………………, dne: ..................

podpis:	………………………………………………….

firma, resp. jméno a příjmení

titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 5 ZD

Pro případné využití vybraným uchazečem

Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

dle § 53 odst. 1 písm. c) až e), resp. f) stran spotřební daně, g), i) až k),

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp.

jméno a příjmení:	…………………………………….……………………………………

IČO/DIČ:		…………………………………….……………………………………

sídlo, resp.

místo podnikání:	…………………………………….……………………………………

zastoupený

(statutární orgán):	…………………………………….……………………………………

tímto čestně prohlašuji jako zájemce / dodavatel

podlimitní Veřejné zakázky:	Areál Ráček

zadané Zadavatelem:	městská část Praha 12, IČO: 00231151, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

splňuji základní kvalifikační předpoklady, jak jsou uvedeny v ust. § 53 odst. 1, písm. c), d), e), f) stran spotřební daně, g), i), j) a k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V ………………………, dne: ..................

podpis:	………………………………………………….

firma, resp. jméno a příjmení

titul, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), funkce

Příloha č. 6 ZD

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem:	Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena:	PhDr. Danielou Rázkovou, starostkou

IČO:		00231151

DIČ:		CZ00231151

reg. č.  projektu Areál Ráček: CZ.2.16/2.1.00/23546,

Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

zvláštní č.ú. pro projekt Areál Ráček.: 94-2000762389/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

……………………………

sídlo: ……………………..

zastoupena: ……………....

IČO: ……………………...

DIČ: …………………...…

bankovní spojení: ………..

č.ú.: ………………………

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v ……., oddíl …., vložka …….

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy (dále jen „smlouva“) a objednatel řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne ………., včetně zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, podanou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Areál Ráček“.

II.

Předmět a účel díla

  - Předmětem díla je revitalizace veřejného prostranství a části zahrady při ZŠ Rakovského v Praze 12 – Modřanech dle projektové dokumentace zpracované společností AREA group s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, IČO: 25203231 s názvem „úpravy na pozemku 4400/417 v k.ú. Modřany“, zak. č. 07912 (dále jen „promenáda“) a Ing. Arch. Janem Mudrou, Holoubkov 81, 338 01, IČO: 66340110, s názvem Revitalizace části pozemku parc. č. 4400/89 ZŠ Rakovského v Praze 12 – areál Ráček (dále jen „geoexpozice“), dále jen „Dílo“. Účelem Díle je revitalizace části zahrady pro širokou veřejnost k aktivnímu odpočinku.

  - Předmětem Díla dále je:

-	zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (formáty doc, dwg, pdf) na datovém nosiči v počtu 2 ks,

-	geodetické zaměření skutečného provedení Díla,

-	zajištění publicity projektu: zhotovení a instalace 1 ks velkoplošného reklamního panelu publicity (billboardu) v průběhu provádění Díla a grafický návrh a instalace 2 ks plakátů na tento panel (oboustranně), a po dokončení Díla grafický návrh a instalace 2 ks jiných plakátů na tento panel, který bude sloužit po ukončení projektu jako stálá vysvětlující tabulka (dále jen „publicita“) ,

-	zajištění veškerých nezbytných průzkumů a vytýčení stávajících inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení a dokončení Díla,

-	zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

-	zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla,

-	účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

-	veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

-	likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

-	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

-	zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

-	zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

-	zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

-	vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění prováděcích předpisů.

4.	Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a projektovou dokumentací. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem, místem plnění předmětu smlouvy a projektovou dokumentací seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění a je si vědom, že se na případné zjevné vady nebo nepřesnosti zadávací dokumentace měl možnost dotázat jako uchazeč v rámci zadávacího řízení k veřejné podlimitní zakázce, tyto skutečnosti neopravňují zhotovitele k nároku rozšíření předmětu Díla.

5.	Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených zhotovitelem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS PRAHA, a.s., IČO 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.

6.	Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla.

III.

Cena za Dílo

1.	Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

Cena za Dílo                                                                                                      ……..      Kč

Cena za publicitu ………………………………………………………………………..Kč

21% sazba DPH činí                                                                                                          Kč

Celková cena vč. DPH činí                                                                           ……….… Kč

2.	Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje dále i náklady na vodné, stočné, el. energii, teplo, náklady na používání zdrojů a služeb do skutečného dokončení Díla, náklady na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla, jakož i zisk zhotovitele.

3.	Celková cena za Dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.

IV.

Platební podmínky

- Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení etapy fakturu za skutečně provedené práce, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Soupisy provedených prací budou členěny dle rozpočtů jednotlivých projektových dokumentací.

- Faktura vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a dobu splatnosti. Faktury musí být zaokrouhlované na 2 (dvě) desetinná místa, s uvedením částky bez DPH, DPH a celkové částky s DPH; Faktura musí být označena názvem „Areál Ráček“ - část promenáda nebo „Areál Ráček“ – část geoexpozice nebo „Areál Ráček“ – část publicita a dále  reg. č. projektu CZ.2.16/2.1.00/23546.

- Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do 30 dnů od doručení objednateli.

4.	Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

5.	V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a  citovaného zákona.

6.	Nejsou-li náklady související s realizací stavby samostatně vyčleněny v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, budou oceněny v položkách VRN rozpočtu.

V.

Doba plnění

  - Příprava a zahájení prací bezodkladně po podpisu smlouvy o Dílo. Přípravou je míněn zejména výběr hornin pro geoexpozici za účasti autorského dozoru.

  - S ohledem na nutnost koordinace provádění Díla se zateplováním objektu ZŠ Rakovského v Praze 12, bude dílo zahájeno – kácením, výchovnými řezy, terénními úpravami a realizací geoexpozice, dětského hřiště, opravou oplocení. Jako poslední fáze bude provedena oprava komunikací a umístění mobiliáře, podrobný harmonogram bude stanoven aktuálně po podpisu smlouvy o dílo.

  - Dokončení celého Díla nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

  - Vyskytne-li se v průběhu doby plnění překážka v provádění Díla bez zavinění zhotovitele, je osoba provádějící technický dozor oprávněna dobu plnění přerušit, a to zápisem do stavebního deníku. Přerušení doby plnění osobou provádějící technický dozor je možné také z důvodu nutnosti koordinace prací s plánovaným zateplením objektu ZŠ Rakovského v Praze 12. Doba plnění se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, pokračování v provádění Díla bude zapsáno do stavebního deníku.

VI.

Základní podmínky provádění Díla

- Objednatel předá staveniště do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy zhotovitele, nebude-li dohodou s technickým dozorem stanoven termín dřívější. O předání staveniště bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Zhotovitel po celou dobu realizace Díla odpovídá za ostrahu místa plnění a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci Díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob. Hlučné a prašné práce budou koordinovány s vedením základní školy, tak aby neomezovaly chod školy, zejména v době vyučování, budou tedy prováděny zejména v odpoledních hodinách nebo mimo provoz školy.

- Obě strany se dohodly, na jednorázovém předání a že teprve dnem předání a převzetí Díla, objednatelem dle čl. VIII. této smlouvy, přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení Díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně 5 miliónů Kč.

- Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nesmí provést změnu projektu bez souhlasu/schválení odboru evropských fondů MHMP, jako řídícího orgánu pro projekt, a proto objednatel musí jakoukoli změnu v průběhu realizace projektu neprodleně písemně ohlásit na změnovém formuláři. K tomu obdrží od zhotovitele písemný popis změny včetně doložení této změny příslušnou dokumentací (např. výkazem výměr, fotodokumentací, apod.). Objednatel změnu musí nejprve zkonzultovat s Odborem evropských fondů MHMP, který ji posoudí.

Změny budou proto hlášeny zhotovitelem objednateli v termínech a s podklady, které umožní objednateli zpracovat a projednat hlášení o změně včas, tedy před její realizací.

Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem, autorským dozorem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě v souladu s postupem stanoveným v  čl. II. bodě 5.

- Dílo bude provedeno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění Díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky v provádění Díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení Díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

- Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění Díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

- Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s autory projektových dokumentací a respektovat jejich podněty a pokyny ke způsobu provádění díla v rámci autorského dozoru, který je zajištěn na náklady objednatele. Zejména v průběhu realizace části geoexpozice, která má charakter umělecko - architektonického díla a bude tvořit výtvarnou dominantu řešeného území, je nezbytná předchozí konzultace a průběžná spolupráce s autorem při výběru hornin v lokalitách na území České republiky (včetně osobní účasti autora), způsobu jejich opracování a usazení, jakož i při zpracování doprovodných textů.

VII.

Kontrola prací

1.	Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi. Jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která bude oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru je Ing. Radek Pašek, technik oddělení investic, odboru investic a správy majetku, tel: 241773844, e-mail: rpasek@p12.mepnet.cz. Kontrolu realizace Díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru investic a správy majetku ÚMČ Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.

- Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit.

- Kontrolní dny budou prováděny za účasti zhotovitele, autorského dozoru a technického dozoru objednatele nejméně jedenkrát týdně na místě plnění veřejné zakázky. Kontrolní dny svolává, vede a pořizuje z nich zápis technický dozor objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

- Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání Díla. Převzetí Díla bude objednatelem zahájeno nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele objednateli, že Dílo je dokončeno a způsobilé k předání a převzetí. Bude sepsán zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při převzetí Díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky Díla, které nebrání jeho užívání, zapíšou se tyto vady nebo nedodělky do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán zápis o odstranění drobných vad a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami; lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků nesmí být delší než 5 pracovních dní. Ke dni předání Díla objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na převzatém Díle způsobené. Zhotovitel vyklidí staveniště do 1 dne od předání a převzetí Díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání Díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:

- originál stavebního deníku,

- dokumentaci skutečného provedení Díla,

- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, revizní zprávy, protokoly,

- čestné prohlášení zhotovitele, že uhradil vůči svým subdodavatelům veškeré závazky související s provedením Díla,

- zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.

IX.

Záruka za Dílo

- Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba za Dílo je stanovena v délce trvání 63 kalendářních měsíců ode dne, kdy dojde k převzetí Díla dle čl. VIII. této smlouvy.

- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech Díla, stanovených touto smlouvou nebo odpovídající projektovou dokumentací. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě nebo odpovídající projektové dokumentaci.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do tří pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta. Vady budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů od jejich nahlášení dle tohoto článku, nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.

- Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.

- Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou, ke které se uplatnění smluvní pokuty vztahuje. Takovou škodou je míněna zejména nemožnost čerpání dotace nebo její části nebo sankce udělená objednateli v rámci  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, jakož i náklady na přepracování rozpočtu – výkazu výměr nezbytného pro dokončení Díla.

X.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení Díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a jednu každou vadu nebo nedodělek.

- V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 1.000 Kč denně až do jeho úplného vyklizení.

- V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky, za každý den prodlení.

- Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu Díla.

- Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli. Takovou škodou je míněna zejména nemožnost čerpání dotace nebo její části nebo sankce udělená objednateli v rámci  Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, jakož i náklady na přepracování rozpočtu – výkazu výměr nezbytného pro dokončení Díla.

- Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.

- Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury a úhrada nebyla provedena ani po písemném upozornění zhotovitele v náhradním termínu.

- Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:

- je v prodlení s dokončením Díla o více než 10 dnů, resp. Postup prací přes opakovanou výzvu technického dozoru neodpovídá závaznému termínu dokončení Díla,

- Dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou nebo projektovou dokumentací.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách a objednatel bude majitelem hodnot vzniklých provedenými pracemi a instalovaných nebo zabudovaných konstrukcí nebo objektů vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy o Dílo.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.

XII.

Závěrečná ustanovení

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

- Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tyto povinnosti je povinen přenést i na zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 12, která bude veřejně přístupná, a která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství  a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

- Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni umožnit vstup a provedení kontroly výše uvedeným kontrolou pověřeným osobám do objektů a na pozemky související s projektem a ověření plnění Smlouvy o dílo po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel odpovídá za informování o podpoře, kterou obdržel z fondů EU. Proto musí dokumenty (např. zápisy z KDS, prezenční listiny apod.) obsahovat povinné náležitosti propagačních a informačních opatření ve vazbě na čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

- Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení Díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména je povinen mu poskytnout seznam subdodavatelů podílejících se na provádění Díla.

- Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty zhotovitele:

ve věcech technických:

ve věcech finančních:

13. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:						V . . . . . . . . . . . . . .   dne:

za objednatele:						za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .				. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

městská část Praha 12				……………….

PhDr. Daniela Rázková

starostka

uchazeč uvede jak subdodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní subdodavatele, kteří se budou jakkoli podílet na plnění zakázky

tento sloupec se vyplňuje pouze v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje kvalifikaci

vyplní se u všech subdodavatelů

vyplní se u všech subdodavatelů