VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem

„Opravy dřevěných laviček a dřevěných oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, na období 2026 – červen 2027“

- Identifikační údaje zadavatele:

název: 		městská část Praha 12

se sídlem:		Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 		00231151

DIČ:		CZ 00231151

zastoupená:		Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

kontaktní osoba

ve věcech zadávacího řízení:	Ing. Petr Hrubant

kategorie zadavatele: 	veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

(dále rovněž „objednatel“)

- Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

# druh veřejné zakázky:	na služby

# předpokládaná hodnota:	1.500.000 Kč bez DPH. Tato hodnota nemusí být naplněna, současně je však stanovena jako nejvýše přípustná cena veřejné zakázky.

# druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 ZZVZ

# smluvní vztah:	smlouva o dílo

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla s názvem „Opravy dřevěných laviček a oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, spočívající zejména v provedení nátěru prken, výměně nevhodných prken nebo doplnění prken chybějících a dále provedení oprav ostatního parkového mobiliáře (dále vše společně také jako „opravy“). Konkrétní opravy bude účastník realizovat na základě jednotlivých dílčích objednávek zadavatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této výzvy.

3.2.

Požadovaná kvalita a způsob provedení oprav jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této výzvy.

3.3.

Zadavatel předpokládá objem, resp. rozsah oprav provedených v každém započatém kalendářním roce takto:

- výměna/doplnění prkna u lavičky			  500 ks

- kompletní nátěr lavičky 3 prkna			  	  150 ks

- obnova nátěru kovové konstrukce lavičky		    50 ks

- výměna/doplnění prkna oplocení dětských hřišť                  50 ks

- nátěr prkna oplocení dětského hřiště			  150 ks

- opravy ostatního parkového mobiliáře			200 hodin práce

3.4.

Opravy budou provedeny dle potřeb zadavatele a v souladu s uzavřenou smlouvou, s právními předpisy a ČSN:

-	ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště, všeobecné bezpečnostní požadavky

- Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

zahájení plnění:	ode dne účinnosti smlouvy na základě dílčí objednávky zadavatele

ukončení plnění:		     30. 6. 2027

# místo plnění:                    	správní obvod městské části Praha 12

# Místo předmětu plnění je volně přístupné. Prohlídka místa plnění nebude realizována, nicméně upřesnění místa je k dispozici k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele.

- Požadavky zadavatele na kvalifikaci účastníků zadávacího řízení

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění následujících kvalifikačních kritérií:

- Základní způsobilost,

- Profesní způsobilost,

- Technická kvalifikace

#### Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat základní způsobilost k plnění veřejné zakázky čestným prohlášením, ze kterého bude vyplývat, že nenaplňuje důvody nezpůsobilosti ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 ZZVZ. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

#### Profesní způsobilost

Účastník je povinen doložit profesní způsobilost formou:

- prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, která nesmí být starší více než 90 dní ke dni podání nabídky

- prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky.

- podepsaného profesního životopisu, ze kterého bude patrná délka praxe v oboru truhlářské nebo tesařské práce v délce minimálně 3 roky

#### Technická kvalifikace

#### Účastník je povinen doložit technickou kvalifikaci formou seznamu alespoň tří rozsahem obdobných veřejných zakázek úspěšně realizovaných dodavatelem v období tří let před podáním nabídky. Seznam bude mít formu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele, ve kterém bude uveden objednatel, předmět veřejné zakázky, druh zadávacího řízení, cena dodavatelem realizovaného plnění, doba plnění a kontaktní osoba objednatele včetně telefonického, e-mailového nebo korespondenčního spojení, u které lze tuto referenci ověřit.

#### Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li účastník splnění kvalifikace v plném rozsahu požadovaném v této výzvě, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel bezodkladně oznámí účastníku své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v řízení s uvedením důvodu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

- Požadavky na zpracování a předložení nabídky

6.1.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.praha12.cz/. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné v uživatelské příručce na výše uvedeném odkazu.

6.2.

Účastník může předložit pouze jednu nabídku. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené v čl. 10.2. této výzvy.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

6.3.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány statutárním orgánem účastníka. V případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění účastníka statutárním orgánem přiložen k nabídce.

6.4.

Nabídku je možné podat pouze k celému rozsahu veřejné zakázky.

6.5.

Nabídka musí obsahovat:

- Krycí list a čestné prohlášení – Dodavatel použije Přílohu č. 1 této výzvy

- Obsah – nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel listů u jednotlivých oddílů (kapitol).

- Doklady prokazující základní způsobilost

- Doklady prokazující profesní způsobilost

- Doklady prokazující technickou kvalifikaci

- Vyplněný položkový rozpočet - viz Příloha č. 2 této výzvy

- Smlouvu – viz Příloha č. 3

- Popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací

- Prohlášení o počtu listů

Statutární orgán účastníka nebo osoba oprávněná zastupovat účastníka podepíše:

- krycí list nabídky,

- čestné prohlášení účastníka,

- poslední stranu nabídky,

- poslední stranu návrhu smlouvy o dílo,

- popřípadě další dokumenty požadované zadávací dokumentací.

6.6.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si před učiněním objednávky od vybraného účastníka předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokumentů, které účastník v nabídce předložil. Předložení originálů nebo úředně ověřených kopií vyžádaných dokumentů je podmínkou pro uzavření smlouvy.

- Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1

Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy.

7.2.

Údaje o celkové nabídkové ceně uvede účastník v návrhu smlouvy a v krycím listu nabídky. Zadavatel upozorňuje, že účastník je odpovědný za soulad údajů o výši celkové nabídkové ceny uvedené v nabídce s tím, že v případě rozporu uvedených údajů je platná celková nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky. Celková nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady účastníka spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména náklady na dopravu, likvidaci obalového materiálu a odpadu apod.).

7.3.

Cenová nabídka nesmí obsahovat položky oceněné nulou, a dále přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (platí shodně pro všechny části veřejné zakázky)

8.1.

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

- Dotazy účastníků k zadávacím podmínkám a prohlídka místa předmětu plnění

9.1.

Účastník je oprávněn pomocí elektronického nástroje E-ZAK požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutné doručit nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v článku 10.2. této výzvy. V případě doručení žádosti v pozdějším termínu si zadavatel vyhrazuje právo tyto žádosti nevyřizovat.

9.2.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení pomocí elektronického nástroje E-ZAK .

9.3.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

9.4.

Pokud některý dotaz vyvolá nutnost úpravy zadávací dokumentace, bude předmětná zadávací dokumentace bezodkladně rozeslána všem přímo osloveným subjektům a zveřejněna pomocí nástroje E-ZAK.

9.5.

Účastník je povinen si před podáním nabídky ověřit, zda pomocí elektronického nástroje E-ZAK nedošlo ke zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.

- Místo a lhůta pro podání nabídky

10.1.

Účastník podá svou nabídku dle podmínek uvedených v této výzvě (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha12.cz/). Jiná možnost podání nabídky se nepřipouští.

10.2.

Lhůta pro podání nabídek skončí dne  4. 3. 2026 v 11 hodin.

- Zadávací lhůta

11.1.

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

- Hodnotící kritéria a postup hodnocení nabídek

12.1.

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jejich ekonomické výhodnosti, kdy jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena bez DPH.

12.2.

Posuzování a hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem bez přítomnosti účastníků. Zadavatel na žádost účastníka předloží k nahlédnutí vyhotovené písemné protokoly.

12.3.

O rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky budou účastníci informováni elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

12.4.

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky, nebude se konat veřejné otevírání obálek.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

  - a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,

  - b) změnit termín plnění veřejné zakázky,

  - c) v případě nutnosti provedení významné změny výzvy vyvolané žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek,

  - d) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,

  - e) na úpravu konečného znění smlouvy,

f) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě vyloučit účastníka ze zadávacího řízení,

  - g) odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem,

h) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smlouvy.

13.2.

Případné porušení, nesplnění nebo nedodržení podmínek zadávání této zakázky ze strany účastníka nebo uvedení nepravdivých údajů v nabídce je důvodem k odmítnutí jeho nabídky a vyloučení účastníka z tohoto řízení.

13.3.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou účastníkem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění této veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení, a to na internetu či na svých webových stránkách. Těmito informacemi jsou: název účastníka, IČO účastníka, nabídková cena účastníka, termín dodání dle nabídky, číslo objednávky a údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Smlouva o dílo uzavřená s vybraným dodavatelem bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

13.4.

Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere účastník na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

13.5.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

13.6.
Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá výše uvedená práva.

V Praze dne 16. 2. 2026

Za zadavatele

____________________

Ing. Ivan Tatai

vedoucí OŽP

Přílohy

Příloha č. 1: Vzor - Krycí list nabídky a čestné prohlášení účastníka

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1: Vzor - Krycí list nabídky

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu

na služby s názvem

„Opravy dřevěných laviček a dřevěných oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, na období 2026 – červen 2027“

# Identifikační údaje zadavatele:

# městská část Praha 12

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

IČO: 00231151

# Identifikační údaje účastníka:

| obchodní firma (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |  |  |
| sídlo (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |  |  |
| IČO: | doplní účastník |  |
| DIČ: | doplní účastník |  |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče) | doplní účastník |  |
| kontaktní osoba pro zastupování ve věci nabídky: | doplní účastník |  |
|  | tel.: doplní účastník | e-mail: doplní účastník |

Cenová nabídka:

|  | celkem bez DPH | celkem s DPH* |
| --- | --- | --- |
| celková nabídková cena | ____ Kč | ____ Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

Cenová nabídka NESMÍ obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

Celková nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, je stanovena na celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v ní specifikovaných nebo po uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude změna sjednané ceny za realizaci zakázky.

Účastník čestně prohlašuje, že

dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

dle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

dle § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 ZZVZ

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 3 ZZVZ

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník čestně prohlašuje, že se zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy upravující zaměstnávání, odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, přesčasy atd., a to vůči všem osobám, které se na realizaci zakázky (tj. na faktickém plnění předmětu veřejné zakázky) budou podílet, bez ohledu na to, zda bude zakázka realizována výhradně jím či zčásti nebo zcela jeho poddodavatelem.

Účastník čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje žádné rozhodnutí orgánu EU, na základě kterého je zadavatel povinen takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit a neuzavřít s ním smlouvu.

Účastník čestně prohlašuje, že

- on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle ustanovení § 83 ZZVZ, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky nebo kterákoli z osob, jejichž kapacity bude dodavatel využívat, a to v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj.:

- není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani

- nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b);

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací);

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

Výše uvedené účastník prohlašuje na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech možných následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

# V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

excel tabulka – samostatně k vyplnění

Příloha č. 3: Vzor – smlouva o dílo

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“))

I. Smluvní strany

městská část Praha 12

zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA - starostou

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 2000762389/0800

(dále jen „objednatel“)

a

………….

zastoupený/á:

se sídlem: ……………………

IČO: ……………..; DIČ: ………………

bankovní spojení: ……………. číslo účtu: …………….

zapsaný/á v obchodním rejstříku …………, oddíl…………, vložka č......….

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále též jen „smluvní strany“)

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v souladu s právními předpisy a za podmínek v této smlouvě stanovených realizovat dílo s názvem „Opravy dřevěných laviček a dřevěných oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, na období 2026 – červen 2027“ (dále také jako „opravy“) a závazek objednatele za řádně realizované dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou odměnu. Předmětem plnění ze strany zhotovitele jsou činnosti specifikované touto smlouvou a prováděné na základě jednotlivých objednávek (pokynů) objednatele.

- Objednatel prostřednictvím odpovědných zaměstnanců Odboru životního prostředí Městského úřadu Praha 12 (dále jen „OŽP“) provádí pravidelné kontroly stavu laviček, oplocení dětských hřišť a dalšího parkového mobiliáře ve vlastnictví objednatele nacházejících se na veřejných prostranstvích městské části Praha 12.

- Smluvní strany se dohodly, že na podkladě objednatelem zjištěného stavu laviček, oplocení dětských hřišť, případně stavu dalšího parkového mobiliáře, bude objednatel zhotoviteli samostatnými dílčími objednávkami zadávat provedení jednotlivých oprav, jež jsou blíže vymezeny takto:

    - Výměna/doplnění chybějících prken laviček

Prkno na výměnu nebo k doplnění bude mít následující parametry:

- masivní sibiřský modřín 143 x 27 x 2000 mm, upravený na délku původního prkna, příp. na potřebnou délku

- bumbírované hrany,

- vytmelené suky pryskyřicí EPOXY a následným vybroušením,

- 3x nátěr Remmers HK Lazura  ze všech stran.

Uvedeným způsobem opracované prkno bude nainstalovnáno na místo původního nebo umístěno na místo prkna chybějícího. Pokud to bude nutné, provede zhotovitel také  převrtání ocelového podnoží (jokl-pasovina 12mm). Instalace prkna bude provedena pomocí vratových šroubů M8. U laviček na dětských hřištích nesmí závit šroubů vyčnívat nad matku.

Zhotovitel předpokládá, že v průběhu každého započatého kalendářního roku samostatnými dílčími objednávkami zadá zhotoviteli provedení výměny nebo doplnění 500 ks prken laviček.

b) Nátěr prken laviček

Nátěr prkna lavičky bude mít následující parametry:

- v případě nutnosti přebroušení,

- zatmelení následným přebroušením,

- 2x nátěr Remmers HK Lazura.

Zhotovitel předpokládá, že v průběhu každého započatého kalendářního roku trvání této smlouvy samostatnými dílčími objednávkami zadá zhotoviteli provedení nátěru 150 ks laviček se třemi prkny.

c) nátěr kovové konstrukce lavičky

Nátěr kovové konstrukce lavičky bude mít následující parametry:

- očištění konstrukce od mastnoty a odlupujících barev

- přetření základovou a vrchní barvou nebo barvou na zrezlé povrchy např. Hammerite

Nátěr bude proveden u laviček s kompletní výměnou prken. Na částečnou výměnu prken se nevztahuje.

Zhotovitel předpokládá, že v průběhu každého započatého kalendářního roku trvání této smlouvy samostatnými dílčími objednávkami zadá zhotoviteli provedení nátěru 50 ks laviček

d) Výměna/doplnění prkna oplocení dětského hřiště.

Prkno oplocení dětského hřiště bude mít následující parametry:

- plotové prkno z masivního smrku obdobných rozměrů a s obdobným zakončením horní strany jako ostatní prkna oplocení,

- vybroušení s vytmelením všech suků epoxy tmelem a následným přebroušením,

- 3x nátěr přípravkem Luxol, příslušného odstínu.

Uvedeným způsobem opracované prkno bude nainstalováno na místo původního. Pokud to bude nutné, provede zhotovitel převrtání ocelové konstrukce. Závit šroubů nesmí vyčnívat nad matku.

Zhotovitel předpokládá, že v průběhu každého započatého kalendářního roku trvání této smlouvy samostatnými dílčími objednávkami zadá zhotoviteli provedení výměny nebo doplnění 50 prken oplocení.

e) Nátěr dřevěného oplocení dětského hřiště

Nátěr prken oplocení dětského hřiště bude mít následující parametry:

- v případě nutnosti přebroušení,

- zatmelení s následným přebroušením,

- 2x nátěr přípravkem Luxol., příslušného odstínu.

Zhotovitel předpokládá, že v průběhu každého započatého kalendářního roku trvání této smlouvy samostatnými dílčími objednávkami zadá zhotoviteli provedení nátěru 150 ks prken oplocení dětského hřiště.

f) Opravy ostatního parkového mobiliáře

Objednatel může samostatnými dílčími objednávkami objednat u zhotovitele také provedení dalších oprav ostatního parkového mobiliáře (například opravy dřevěných info panelů, posedových plat apod. příp. drobné opravy herních prvků bez vlivu na jejich funkci), a to včetně provedení prací strojních.

Zhotovitel předpokládá, že v průběhu každého započatého kalendářního roku trvání této smlouvy samostatnými dílčími objednávkami zadá zhotoviteli provedení oprav ostatního parkového mobiliáře v maximálním rozsahu 200 hodin práce.

- Při nedostupnosti prken ze sibiřského modřínu je možné použít prkna z modřínu opadavého. V roce 2027 zhotovitel předpokládá poloviční rozsah prací.

- Veškeré činnosti specifikované v odstavci 3) tohoto článku budou zhotovitelem realizovány za ceny dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena uvedená v položkovém rozpočtu je uvedena jako maximálně možná a nepřekročitelná, stejně tak jako předpokládaný objem oprav. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotoviteli nevzniká na základě této smlouvy nárok na zadání oprav v maximálním předpokládaném objemu. Objednatel objedná u zhotovitele provedení oprav dle jeho aktuálních potřeb. V tomto smyslu smluvní strany ve vztahu k dílčím objednávkám vylučují předsmluvní odpovědnost.

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že předmětem smlouvy jsou veškeré potřebné práce, byť i ve smlouvě výslovně neuvedené, které lze rozumně předpokládat jako součást poskytovaného plnění.

- Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřišť, všeobecné bezpečnostní požadavky

III. Samostatné dílčí objednávky

      - Realizace plnění této smlouvy bude vymezena samostatnými dílčími objednávkami, které bude objednatel dle své potřeby zasílat zhotoviteli prostřednictvím odpovědných zaměstnanců OŽP, do jejichž kompetence spadá péče o to které veřejné prostranství. V samostatné dílčí objednávce objednatel uvede požadovaný objem a specifikaci oprav.

      - Samostatná dílčí objednávka oprav specifikovaných v čl. II. odstav. 2.3. písm. a) až d) se považuje za akceptovanou zhotovitelem dnem následujícím po doručení objednávky zhotoviteli.

Samostatná dílčí objednávka oprav specifikovaných v čl. II. odstav. 2.3. písm. e)  se považuje za akceptovanou  dnem následujícím po oboustranném písemném ujednání  rozsahu (včetně časového) a způsobu provedení zadávaných oprav. Takové ujednání bude provedeno prostřednictvím e-mailové komunikace.  Pro případ, že k oboustrannému ujednání způsobu a provedení oprav nedojde ani do 2 pracovních dnů ode dne doručení samostatné dílčí objednávky zhotoviteli, smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede opravu způsobem a v rozsahu, jak mu bude sděleno objednatelem. Samostatná dílčí objednávka se v takovém případě považuje za akceptovanou dnem následujícím po doručení takového sdělení zhotoviteli

IV. Doba, místo a způsob předání

- Zahájení prací: ode dne účinnosti smlouvy na základě dílčí objednávky zadavatele

- Dokončení prací: Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2027

- Místo plnění: Místem předání a převzetí oprav je místo, na kterém se nachází ta která lavička či dětské hřiště. Dnem předání oprav (jednotlivého dílčího plnění) na objednatele přechází nebezpečí škody na věci.

4.	Opravy objednané samostatnými dílčími objednávkami zhotovitel provede vždy nejpozději do 1 měsíce od akceptace příslušné objednávky. Za řádně provedené opravy jsou považovány takové, které  jsou zhotovitelem předány objednateli. O termínu předání informuje zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Současně bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace provedených a předávaných oprav, která bude podrobně zachycovat provedené opravy a bude obsahovat datum pořízení fotografií.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou ze dne ______ předloženou v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Opravy dřevěných laviček a dřevěných oplocení dětských hřišť na území městské části Praha 12, na období 2026 – červen 2027“. Cena předmětu díla, resp. jednotlivých činností, je v nabídce zhotovitele vymezena položkovým rozpočtem a zahrnuje veškeré nutné náklady zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.

- Cena jednotlivých úkonů uvedených v příloze smlouvy č. 1 je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

- DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně materiálu (např. dřevo, laky, šrouby), práce na provedení, dopravy na místo převzetí a likvidace odpadu.

- Cena díla (jednotlivých dílčích plnění) bude zhotoviteli hrazena po provedení oprav na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“), které je zhotovitel oprávněn vystavit v rozsahu samostatných dílčích objednávek a skutečně provedených oprav. Součástí a přílohou každé faktury bude také smluvními stranami podepsaný předávací protokol a fotodokumentace pořízená zhotovitelem dle čl. IV. odst. 4) této smlouvy.

- Faktury musí splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované části provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu upravenou fakturu.

- Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Faktury budou doručeny objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

VI. Vadné plnění

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době předání a po stanovenou dobu po předání vlastnosti stanovené touto smlouvou, jakož i vlastnosti obvyklé a rozumně očekávatelné.

- O případných vadách díla zjištěných objednatelem, včetně drobných vad a nedodělků, vyrozumí objednatel zhotovitele i s termínem pro odstranění závad max. 2 týdny od vyrozumění o závadě. V případě zjištění takových vad má objednatel právo odmítnout převzetí a proplacení díla (jednotlivého dílčího plnění), o čemž řádně i s důvody vyrozumí zhotovitele.

- Záruční doba nátěru dřevěných, případně kovových, částí laviček a oplocení dětských hřišť, nebo dalších částí parkového mobiliáře, se sjednává na dobu 12 měsíců ode dne předání díla (jednotlivého dílčího plnění) objednateli. Záruční doba ostatních oprav se sjednává 6 měsíců ode dne předání díla (samostatného dílčího plnění) objednateli.

- Práva z vadného plnění si smluvní strany sjednávají odchylně od § 2106 a následujících občanského zákoníku. V případě vad díla zjištěných při předání díla (jednotlivého dílčího plnění), včetně drobných vad a nedodělků, a dále v případě vad zjištěných a zhotoviteli vytnutých v záruční době,  objednatel právo zvolit jedno z následujícíh řešení: právo na bezplatné odstranění vady do 20 (dvaceti) pracovních dnů od uvedení vady v předávacím protokole nebo od vytknutí vady objednatelem v záruční době, právo na slevu z dohodnuté ceny díla odpovídající povaze a rozsahu vady, právo na odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije, objednatel je tedy oprávněn pro vady odstoupit od smlouvy, nebo požadovat řádné provedení díla.

- Uplatněním odpovědnosti z práv za vady není nijak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli vadami.

- Neodstraní-li vady zhotovitel, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 15 dnů od jejich písemného uplatnění.

- Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

VII. Smluvní pokuty, ukončení smlouvy

- Při prodlení zhotovitele s realizací díla (jednotlivých dílčích plnění) v termínu sjednaném dle článku IV. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý den prodlení a za každé prodlení se samostatným dílčím plněním

- Při prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě uvedené v článku VI. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 600 Kč za každý den prodlení a za každé prodlení se samostatným dílčím plněním.

- Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije, tj. že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu případné škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 15 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně.  Za den zaplacení je považován den připsání částky smluvní pokuty ve prospěch účtu druhé smluvní strany.

- Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu § 1982 a následujících občanského zákoníku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

- Smluvní strany se dohodly, že závazky plynoucí z této smlouvy zanikají před uplynutím sjednané doby:

  - dohodou smluvních stran, nebo

  - odstoupením od smlouvy učiněným některou ze smluvních stran pro podstatné porušení smlouvy druhou podstatným způsobem ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku druhou smluvní stranou. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména nedodržení termínu provedení dle článku IV. této smlouvy a nezaplacení sjednané ceny za dílo do 1 měsíce ode dne splatnosti uvedené na faktuře vystavené v souladu s touto smlouvou.

- Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ve kterém od smlouvy odstupuje. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje.

VII. Závěrečná ustanovení

- Za objednatele ve věcech technických jednají pracovníci odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 12, kteří také vykonávají činnost technického dozoru:

  - Ing. Petr Hrubant, vedoucí odd. životního prostředí, tel. 244 028 509, e-mail: hrubant.petr@praha12.cz

  - po dobu zástupu pověření pracovníci odboru životního prostředí, Úřadu městské části Praha 12

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel.

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

- Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy je Podrobný položkový rozpočet

- Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 12 dne __.__2026 usnesením č. R-_______.

| Za objednatele | Za zhotovitele |
| --- | --- |
| V Praze dne _______________________ | V ____________dne _______________ |
| Ing. Vojtěch Kos, MBAc starosta |  |

Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu, viz https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.