Rozsah činností TDS

## Věcné řízení a kontrola, zejména:

### převzetí agendy, seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací pro realizaci stavby, obsahem a závěrem veřejnoprávních rozhodnutí, s obsahem smluv,

### odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

### monitorování a kontrola prací na všech částech prováděcí či realizační dokumentace stavby, zastupování příkazce při konzultacích v průběhu prací na realizační dokumentaci stavby, koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných změn ve vztahu k zadání projektu a kontrola souladu realizační dokumentace stavby s technickými a obchodními podmínkami smluv na realizaci stavby,

### kontrola zhotovitele stavby a dalších dodavatelů stavby, odsouhlasení a převzetí (v rozsahu svého zmocnění) projektové dokumentace a obstarání odstranění případných nedostatků,

### účast na vzorkování a posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu o vzorkování,

### organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a jinými institucemi a dotčenými fyzickými a právnickými osobami v průběhu realizace stavby,

### kontrola zhotovitele stavby a dalších dodavatelů stavby při dodržování podmínek všech relevantních povolení a vyjádření po celou dobu realizace stavby,

### projednání změn a dodatků stavby včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti pro řádnou realizaci stavby a definice jejich vlivu na časovou, kvalitativní a finanční stránku stavby,

### příprava a předkládání podkladů pro zpracování dodatků ke smlouvám na realizaci stavby k projednání s příkazcem,

### technická kontrola prací a montáže stavby nebo dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace stavby

### projednání a odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhů dodavatele stavby na změny materiálů, kontrola dodržení technických parametrů a standardů dodávek,

### pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a, v případě nedodržení podmínek výstavby nebo dodávky, stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním /montážním deníku), kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě nebo v budově dotčené dodávkou,

### obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště zhotovitelům stavby a dalších dodávek,

### příprava podkladů pro komplexní vyzkoušení stavby, účast na komplexním vyzkoušení stavby včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném provedení komplexního vyzkoušení stavby a další dodávky stavby,

### příprava podkladů pro dokončení stavby, tj. předvedení způsobilost stavby plnit svůj účel, účast při předvedení způsobilosti stavby plnit svůj účel včetně pořízení,

### příprava podkladů pro předání a převzetí realizovaných prací a dodávek stavby (stavební a inženýrské objekty, provozní soubory a všechny další dodávky), účast na převzetí stavby a dodávek stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí díla či dodávky nebo řádném provedení služby včetně vymezení a evidování případných vad zjištěných při předání a převzetí a stanovení termínu jejich odstranění,

### kontrola a následná archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí stavby a dalších dodávek stavby  a předání objednateli do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby

### odhalování vad a nedodělků a kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby, generální dodávky stavby i všech dalších dodávek stavby zjištěných při převzetí až do odstranění posledního z nich,

### příprava a zabezpečení podkladů pro získání posledního kolaudačního souhlasu pro realizaci stavby.

## Kvalitativní řízení a kontrola, zejména:

### kontrola dodržování postupu přípravy a realizace generálních dodávek a dalších dodávek stavby z hlediska:

- dodržování příslušných technických norem (ČSN EN) a právních norem a předpisů,

- provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné dokumentace,

- dodržování technologických postupů všech dodavatelů stavby,

- použitých materiálů,

### jednání se státním stavebním dohledem a dalšími dotčenými orgány,

### archivace a kompletace všech protokolů a zápisů prokazujících kvalitu provedených prací, použitých materiálů a použitých technologických postupů.

## Časové řízení a kontrola, zejména:

### přezkoumání a odsouhlasení harmonogramu stavby vypracovaného zhotovitelem stavby a popřípadě upravených harmonogramů,

### kontrola dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí stavby a dalších dodávek stavby,

### kontrola dodržování postupu přípravy a realizace dodávek z hlediska:

- dodržení termínů dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných harmonogramy,

- dodržení termínů milníků stavby a dalších dodávek,

### v průběhu stavby zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocení stavby a příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.

## Finanční řízení a kontrola, zejména:

### kontrola daňových dokladů z hlediska věcného plnění (soulad mezi vykazovaným a skutečně provedeným množstvím prací) a z hlediska finančního plnění (soulad cenových údajů s dohodnutým způsobem prokazovaní finančního plnění) včetně kontroly vystavování daňových dokladů samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků příkazce,

### vedení potřebné evidence o čerpání nákladů stavby,

### vedení změnových řízení stavby a dalších dodávek stavby včetně přípravy podkladů, kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné změny během výstavby, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

## Organizační činnost, zejména:

### řízení kontrolních dní se všemi účastníky procesu realizace stavby,

### organizace, vedení kontrolních dnů minimálně 1 × za 7 dní, vč. pořizování zápisů,

### projednávání odchylek od harmonogramu a finančního plánu,

### návrhy nápravných opatření,

### obstarání doplňků projektových dokumentací, podle kterých se stavba a dodávky stavby realizují,

### koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby a dodavatelů dalších dodávek stavby.

## Zastupování příkazce při uplatňování práv příkazce vyplývajících ze smluv uzavřených se zhotovitelem stavby a dalšími dodavateli v souvislosti s realizací stavby, zejména:

### kontrola plnění závazků ze všech smluv uzavřených příkazcem se zhotovitelem stavby a dalšími dodavateli stavby a dalšími osobami v souvislosti se stavbou z hlediska práv příkazce,

### kontrola dodržování práv příkazce vyplývajících z uzavřených smluv a vypracování návrhů na odstranění případných porušení těchto práv.

## Kompletace dokladů pro případný zkušební provoz, pro kolaudaci stavby, pro užívání, údržbu a provoz, a pro archivní dokumentaci příkazce, vedení dokumentace o průběhu realizace stavby a její archivace, zejména:

### kontrola a zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště,

### monitorování a kontrola prací na všech částech projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dodávek a kontrola souladu projektových dokumentací se skutečností realizované stavby,

### kontrola, odsouhlasení a převzetí (v rozsahu svého zmocnění) projektových dokumentací skutečného provedení stavby a dodávek a obstarání odstranění případných nedostatků,

### kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci stavby, zejména:

- popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů vztahujících se ke stavbě (např. územní rozhodnutí, stavební povolení atd.),

- dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),

- geometrického plánu podle předpisů o katastru nemovitostí a dokladů o vytýčení stavby,

- dokladů o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu odpadového hospodářství, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.),

- dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení díla, projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před jejím dokončením,

- výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby,

- protokolů o předání a převzetí stavby a dalších dodávek stavby,

- dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků (zákon č. 22/1997 Sb.) a dalších stanovených dokladů,

- dokumentace k dodávkám technologických zařízení,

- stavebního deníku.

### pořízení a průběžná aktualizace písemností a archivace do předání příkazci:

- smlouvy o dílo a smluv se subdodavateli zhotovitele stavby a dalšími dodavateli stavby včetně dodatků a korespondence,

- zápisy z kontrolních dnů a z koordinačních porad,

- vedení a průběžná aktualizace informací o časovém postupu prací, o věcném plnění, o finančním plnění včetně jejich porovnání s plánovanými hodnotami,

### kontrola těch dílčí částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek a prací před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

## Pravidelné informování příkazce o průběhu realizace stavby. Obstarání kolaudačního souhlasu a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání plnění souvisejících se stavbou nebo jejich jednotlivých částí, zejména:

### vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení splnění všech požadavků a opatření potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,

### kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby, funkčních zkoušek a při převzetí stavby až do odstranění poslední z nich.

## Kontrola provozních řádů, revizní dokumentace a plánu údržby, zejména:

### organizace průběhu předávacího řízení s příkazcem a účast na něm,

### vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo jejich částí příkazci,

### zabezpečení vypracování, kontrola a předání všech dokumentů nezbytných pro řádné provozování stavby a vybavení nebo jejich částí, zejména se jedná o:

- dokumentaci skutečného provedení stavby,

- doklady o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plnému provozu,

- seznam strojů a zařízení, jejich pasporty, návody k obsluze a údržbě, záruční listy a podmínky záruky,

- revizní zprávy elektroinstalace a jiných zařízení, u nichž to vyžadují platné předpisy,

- revizní zprávu o dalších zařízeních, u nichž to vyžadují platné předpisy,

- pasportizace,

- požární dokumentaci a dokumentaci o ochranném a poplašném zařízení (pokud není součástí dokumentace skutečného provedení stavby).

## Další služby technického dozoru vyplývají z příkazní smlouvy a jejích příloh a relevantních právních předpisů.